Вступление

## Вступление (замена текущего)

---

# Вступление

## Что делаем

Единая research/backtest-платформа для Мосбиржи, поверх которой последовательно строятся и проверяются 6 модулей генерации и улучшения сигнала. Не набор отдельных стратегий, а **один контур данных, бэктеста и метрик**, где каждый модуль доказывает инкрементальную пользу к baseline после издержек.

## Ключевые решения

| Параметр | Решение | Обоснование |

|---|---|---|

| Горизонт | **5 торговых дней** (основной); 1 и 20 — диагностические | Бесплатные дневные данные, недельная ребалансировка, достаточно образцов |

| Рынок | TQBR, ликвидные акции, top-50 по ADV₆₃ | Издержки управляемы |

| Режим | **Long-only**, 100% gross exposure | Шорты на MOEX дороги/недоступны для старта |

| Бюджет данных | Бесплатный: MOEX ISS, публичные RSS, локальные модели | Опционы и LLM — только после feasibility check |

| Исполнение | Signal = close[T], trade = open[T+1] | Исключает lookahead по умолчанию |

## Архитектурный принцип

```text

Данные → Feature store → Labels → Splitter → Backtester → Метрики

↓

baseline → модули

```

Каждый модуль (meta-label, event, regime, options, graph) обязан ответить на один вопрос:

> **Что он добавляет к baseline после издержек по Rank IC, Sharpe, maxDD или hit rate?**

Не улучшает — не включается.

## Порядок внедрения

| Фаза | Суть | Выходной критерий |

|---|---|---|

| **0** | Платформа: данные, календарь, CA, splitter, backtester, метрики | Dummy backtest воспроизводится одной командой |

| **1** | Baseline: cross-sectional LightGBM, long-only, H=5 | Понятный baseline с cost sensitivity |

| **2** | Meta-labeling + Regime overlay | Улучшение Sharpe/maxDD или отказ от модуля |

| **3** | Event-driven news pipeline | Event dataset, event study, incremental signal |

| **4** | Options / Derivatives | Feasibility → Plan A или Plan B → incremental evaluation |

| **5** | Graph lead-lag | Graph features как добавка к baseline |

Фазы 2–5 не стартуют без завершённого baseline. Фазы 3–5 могут идти параллельно друг с другом, но каждая проходит **единый acceptance gate**.

## Единый acceptance gate (кратко)

1. **Технический:** нет lookahead, тесты проходят, run воспроизводим.

2. **Research:** модуль улучшает baseline хотя бы по одной метрике.

3. **Trading:** turnover приемлемый, издержки не съедают эффект, нет зависимости от одного года/бумаги.

## Что не является целью на этом этапе

- Live trading и broker API.

- Intraday стратегии.

- Короткие позиции.

- Платные данные и API без отдельного решения.

## Открытые вопросы перед стартом

До начала работ команда фиксирует ответы:

1. Доступ к MOEX ISS с нужной историей.

2. Наличие adjusted close или необходимость строить вручную.

3. Данные по дивидендам и делистингам.

4. Доступ к фьючерсам и шортам.

5. GPU/CPU для локального LLM.

6. Капитал → universe и market impact.

7. Live исполнение или только research.

Отсутствие ответов не блокирует Phase 0–1, но влияет на Phase 3–4.

Phase 0

# ТЗ Phase 0. MOEX Research / Backtest Platform

## 0. Статус

- **Фаза:** Phase 0

- **Название:** Platform / Data / Backtest Infrastructure

- **Рынок:** MOEX, TQBR

- **Тип работ:** инфраструктура, данные, качество данных, backtest engine, метрики

- **Торговая прибыль на этом этапе не требуется**

---

## 1. Цель Phase 0

Создать воспроизводимую платформу для research и backtest на данных Мосбиржи, чтобы любые последующие модели и модули оценивались:

- без lookahead;

- без survivorship bias;

- с corporate actions;

- с trading calendar;

- с издержками;

- с walk-forward split;

- с едиными метриками;

- с воспроизводимостью по git commit / config hash / data version.

Phase 0 не строит альфа-модель. Phase 0 делает невозможным некорректный backtest последующих моделей.

---

## 2. Ключевой результат Phase 0

Команда должна уметь одной командой:

```bash

make install

make ingest_moex

make build_curated

make data_quality

make build_universe

make test

make run_dummy_backtest

```

После Phase 0 существуют:

1. Raw MOEX data.

2. Curated daily bars.

3. Corporate actions.

4. Adjusted prices.

5. Trading calendar.

6. Securities master.

7. Index bars.

8. Universe builder.

9. Walk-forward splitter.

10. Cost model.

11. Backtester.

12. Metrics report.

13. Leakage / unit / integration tests.

14. Dummy backtest как проверка всего контура.

---

## 3. Scope Phase 0

### Входит

1. Структура репозитория.

2. Конфигурация и валидация конфигов.

3. Загрузка данных MOEX ISS.

4. Хранение raw / curated данных.

5. Trading calendar.

6. Securities master.

7. Daily bars.

8. Corporate actions.

9. Adjusted prices.

10. Index bars.

11. Data quality checks.

12. Universe builder.

13. Walk-forward splitter.

14. Cost model.

15. Backtester.

16. Metrics.

17. Experiment tracking.

18. Unit / integration / leakage tests.

19. Documentation.

### Не входит

1. News parsing.

2. LLM.

3. Options.

4. Graph models.

5. Meta-labeling.

6. Regime overlay.

7. Live trading.

8. Broker API.

9. Order routing.

10. Production scheduling для реальных денег.

---

## 4. Обязательные принципы

Запрещено:

1. Использовать будущие данные в features / labels / universe.

2. Обучать или тестировать модели без embargo.

3. Использовать unadjusted returns без явной пометки.

4. Игнорировать издержки.

5. Использовать вечернюю сессию как основной daily close без отдельного решения.

6. Строить universe только по текущему составу индекса.

7. Считать backtest без cost sensitivity.

8. Перезаписывать raw данные без новой версии.

При любом споре выбирается более консервативный вариант без lookahead.

---

## 5. Техническая архитектура

### Язык

```text

Python 3.11+

```

### Обязательные зависимости

```text

pandas

numpy

scipy

scikit-learn

lightgbm

requests

pydantic

duckdb

pyarrow

matplotlib

seaborn

statsmodels

pytest

ruff

mypy

```

Опционально:

```text

mlflow

prefect

```

Для MVP достаточно:

```text

Python scripts + Makefile + Parquet + DuckDB

```

---

## 6. Структура репозитория

```text

quant/

├── configs/

│   ├── phase0_platform.yaml

│   └── phase1_baseline.yaml

├── src/

│   ├── data_ingestion/

│   ├── data_quality/

│   ├── corporate_actions/

│   ├── features/

│   ├── labels/

│   ├── splitting/

│   ├── backtest/

│   ├── metrics/

│   ├── models/

│   ├── portfolio/

│   └── utils/

├── pipelines/

│   ├── ingest_moex.py

│   ├── build_curated_data.py

│   ├── build_features.py

│   ├── build_labels.py

│   ├── run_backtest.py

│   └── run_phase1.py

├── tests/

│   ├── unit/

│   ├── integration/

│   └── fixtures/

├── reports/

├── data/

│   ├── raw/

│   ├── curated/

│   ├── features/

│   ├── labels/

│   ├── predictions/

│   └── backtests/

├── Makefile

├── pyproject.toml

└── README.md

```

---

## 7. Формат хранения данных

Основной формат:

```text

Parquet

```

Аналитический слой:

```text

DuckDB

```

Примеры:

```text

data/raw/moex/history/TQBR/...

data/curated/daily_bars/v1/*.parquet

data/curated/universe/v1/*.parquet

data/backtests/phase0_dummy/run_*/metrics.parquet

```

---

## 8. Версионирование

Каждый артефакт должен иметь версию.

Примеры:

```text

daily_bars/v1

universe/v1

corporate_actions/v1

backtests/phase0_dummy/run_20260809_1200

```

Каждый run сохраняет метаданные:

```text

run_id

git_commit

config_hash

data_version

created_at

random_seed

```

---

## 9. Контракты данных Phase 0

### 9.1. `securities_master`

Назначение: справочник инструментов.

Поля:

```text

secid               string

shortname           string

isin                string

board               string

currency            string

security_type       string

sector              string

listing_date        date

delisting_date      date

status              string

source              string

ingested_at         datetime

```

Требования:

- источник — MOEX ISS;

- `board = TQBR`;

- `security_type` различает common / preferred;

- sector может быть ручным справочником;

- статусы: `active`, `delisted`, `suspended`, `unknown`.

DoD:

- есть список всех TQBR бумаг за историю;

- ручная проверка топ-20;

- есть mapping старых / новых тикеров, если применимо.

---

### 9.2. `trading_calendar`

Назначение: торговый календарь Мосбиржи.

Поля:

```text

trade_date        date

is_trading_day    bool

session_type      string

source            string

```

Требования:

- календарь минимум с 2010-01-01;

- выходные и праздники помечены;

- функции:

```python

next_trading_day(date)

add_trading_days(date, n)

prev_trading_day(date)

```

DoD:

- нет пропусков;

- известные праздники проверены;

- calendar functions покрыты тестами.

---

### 9.3. `daily_bars_raw`

Назначение: сырые свечи MOEX.

Поля:

```text

secid               string

trade_date          date

open                float

high                float

low                 float

close               float

volume              float

value               float

waprice             float

legalcloseprice     float

lcloseprice         float

session             string

source              string

ingested_at         datetime

```

Требования:

- интервал daily;

- для MOEX ISS обычно `interval=24`;

- используется основная сессия TQBR;

- если есть несколько close-полей, команда выбирает одно и документирует.

DoD:

- история по всем TQBR скачана;

- есть лог ошибок;

- повторная загрузка не создаёт дублей.

---

### 9.4. `daily_bars_curated`

Назначение: очищенные и скорректированные бары.

Поля:

```text

secid               string

trade_date          date

open                float

high                float

low                 float

close               float

volume              float

value               float

adj_open            float

adj_high            float

adj_low             float

adj_close           float

adj_factor          float

is_traded           bool

is_valid            bool

invalid_reason      string

data_version        string

```

Требования:

- `adj_*` учитывают дивиденды, сплиты, иные corporate actions;

- если `adj_factor` нельзя достоверно рассчитать, `is_valid = false`;

- `value` — рублёвый оборот;

- если торгов не было, `is_traded = false`.

DoD:

- adjusted returns проверены вручную для топ-20;

- нет отрицательных цен;

- нет дублей `(secid, trade_date)`.

---

### 9.5. `corporate_actions`

Назначение: корпоративные события.

Поля:

```text

secid             string

action_type       string

ex_date           date

record_date       date

payment_date      date

value             float

currency          string

adjust_factor     float

source            string

published_at      datetime

```

Поддерживаемые типы минимум:

```text

dividend

split

delisting

other

```

Требования:

- point-in-time;

- нельзя использовать событие до даты раскрытия;

- для топ-20 допускается ручной override.

DoD:

- проверены основные дивиденды SBER, GAZP, LKOH, ROSN, GMKN, MGNT за 5 лет;

- adjusted close согласован с ценовыми гэпами.

---

### 9.6. `index_bars`

Назначение: бенчмарк.

Поля:

```text

index_id        string

trade_date      date

open            float

high            float

low             float

close           float

volume          float

value           float

adj_close       float

source          string

```

Основной benchmark:

```text

IMOEX

```

Если доступен total return индекс — использовать его. Если доступен только price index — явно указать ограничение.

DoD:

- индекс загружен без пропусков;

- проверено отсутствие дивидендных гэпов, если используется price index.

---

### 9.7. `universe`

Назначение: состав доступных бумаг на каждую дату.

Поля:

```text

trade_date          date

secid               string

eligible            bool

reason_ineligible   string

adv_21              float

adv_63              float

liquidity_rank      int

sector              string

data_version        string

```

Требования:

- universe считается только по данным на дату `trade_date`;

- нельзя использовать будущую ликвидность;

- причина невалидности должна быть читаемой.

DoD:

- для каждой даты можно получить eligible бумаги одним запросом;

- есть отчёт по количеству eligible бумаг во времени.

---

## 10. MOEX ISS ingestion

### Основной endpoint

```text

GET https://iss.moex.com/iss/history/engines/stock/markets/shares/boards/TQBR/securities/{SECID}.json

```

Параметры:

```text

from=YYYY-MM-DD

till=YYYY-MM-DD

interval=24

start=0

limit=...

```

### Требования к клиенту

Клиент должен:

1. Поддерживать pagination.

2. Повторять запрос при сетевых ошибках.

3. Использовать exponential backoff.

4. Ограничивать частоту запросов.

5. Писать raw responses.

6. Не падать при одной ошибочной бумаге.

7. Возвращать статус:

```text

success

partial

failed

```

Рекомендуемый rate limit:

```text

1 request per second

```

---

## 11. Raw storage

Формат хранения:

```text

data/raw/moex/history/TQBR/{secid}/interval_24/{YYYY}/{MM}/{DD}/{request_hash}.json

```

Требования:

- raw immutable;

- повторный запуск не перезаписывает raw без новой версии;

- curated можно восстановить из raw.

---

## 12. Refresh modes

Поддержать:

```text

full refresh

incremental refresh

repair refresh

```

Логика:

```text

full refresh: первая полная загрузка

incremental: дозагрузка последних дат

repair: перезагрузка конкретного диапазона

```

---

## 13. Data Quality

### Обязательные проверки

1. Нет дублей `(secid, trade_date)`.

2. `close > 0`.

3. `volume >= 0`.

4. `value >= 0`.

5. `high >= low`.

6. `high >= close` или warning.

7. `low <= close` или warning.

8. Нет отрицательного `adj_factor`.

9. Нет пропусков там, где бумага должна торговаться.

10. Нет аномальных ценовых скачков без corporate action.

---

### Правила валидности

#### Пропуск торгового дня

Если дата в календаре есть, а бара нет:

```text

is_traded = false

```

Если пропусков подряд больше 5:

```text

is_valid = false

reason = too_many_missing_days

```

#### Нулевой объём

Если:

```text

volume == 0 and value == 0

```

то:

```text

is_traded = false

```

#### Аномальный return

Если:

```text

abs(adj_ret) > 50%

```

и нет corporate action:

```text

flag = anomaly_review

```

#### Подозрение на дивидендный гэп

Если:

```text

ret < -5%

volume normal

no corporate action

```

то:

```text

flag = possible_dividend_gap

```

---

### Data quality report

После каждого curated build:

```text

reports/data_quality/{date}/report.html

reports/data_quality/{date}/summary.json

```

Содержимое:

```text

число бумаг

число строк

пропуски

дубли

аномалии

corporate action coverage

universe size over time

топ-20 проблемных бумаг

```

---

## 14. Corporate actions и adjusted prices

### Логика adj_factor

Инициализация:

```text

adj_factor[last_date] = 1.0

```

Движение назад:

```text

adj_factor[t-1] = adj_factor[t] * adjustment_for_event_at_t

```

### Дивиденд

Если:

```text

ex_date = D

dividend = d

close_before = close[D-1]

d < close_before

```

то:

```text

dividend_adjustment = 1 - d / close_before

adj_factor до D *= dividend_adjustment

```

### Сплит

```text

split_ratio = new_shares / old_shares

price_factor = 1 / split_ratio

adj_factor до события *= price_factor

```

Если MOEX даёт официальный adjusted close или коэффициент — использовать приоритетно.

---

### Проверка adjusted returns

```text

adj_ret[t] = adj_close[t] / adj_close[t-1] - 1

```

На ex-dividend date adjusted return не должен содержать искусственный дивидендный drop.

---

### Fallback

Если corporate actions неполные:

1. Топ-20 заполнить вручную.

2. Для остальных бумаг использовать raw returns с флагом:

```text

ca_adjustment_unverified

```

3. Baseline по умолчанию использует только бумаги с подтверждённой adjustment history.

---

## 15. Universe builder

### Ликвидность

```text

ADV_21 = mean(value, 21 trading day)

ADV_63 = mean(value, 63 trading day)

```

`value` — рублёвый оборот.

### Eligibility

Бумага eligible на дату T, если:

```text

1. secid существует в securities_master

2. бумага не delisted на T

3. бумага не suspended

4. есть минимум 126 торговых дней истории до T

5. есть минимум 21 торговый день за последние 63 торговых дня

6. ADV_63 >= 50 млн RUB

7. adj_close доступен

8. нет unresolved corporate action anomaly

9. security_type = common_share или preferred_share

```

### Top universe

Для baseline:

```text

top_n_by_adv_63 = 50

```

Минимально допустимое число:

```text

min_eligible_count = 20

```

Если eligible меньше 20:

```text

дата пропускается в backtest

```

### Sector caps

Если sector mapping есть:

```text

max_sector_weight = 30%

```

Если sector mapping нет:

```text

sector_constraints = false

```

Запрещено имитировать sector cap.

---

## 16. Walk-forward splitter

### Принцип

Только temporal split. Никакого random split по строкам.

### Базовая схема

```text

train_window = 1260 trading days

validation_window = 63 trading days

test_window = 21 trading days

step = 21 trading days

embargo = 5 trading days

```

Embargo обязателен, потому что label horizon = 5 дней.

### Логика split

```text

train_end = signal_date - embargo

train_start = train_end - train_window + 1

validation_start = train_end + 1

validation_end = validation_start + validation_window - 1

test_start = validation_end + 1

test_end = test_start + test_window - 1

```

### Splitter API

```python

class WalkForwardSplitter:

def split(dates, config):

yield TrainValidationTestSplit(...)

```

Каждый split содержит:

```text

split_id

train_dates

validation_dates

test_dates

embargo_days

config_hash

```

### Тесты splitter

1. Train не пересекается с validation / test.

2. Embargo соблюдается.

3. Test всегда после train.

4. Нет будущего в train.

5. Даты берутся только из trading calendar.

6. При малом количестве данных splitter корректно возвращает пустые или пропущенные splits.

---

## 17. Cost model

### Базовая модель

```python

cost_bps_one_way = 12

```

Сценарии:

```text

5 bps

12 bps

20 bps

40 bps

```

### Формула издержек

```text

traded_notional = sum(abs(weight_new - weight_old))

cost = traded_notional * cost_bps_one_way / 10000

```

Пример:

```text

weight_old = {A: 0.5, B: 0.5}

weight_new = {A: 0.2, B: 0.8}

traded_notional = |0.2 - 0.5| + |0.8 - 0.5| = 0.6

cost = 0.6 * 12 / 10000 = 0.00072

```

### Market impact fallback

Для Phase 0 не обязателен, но формула на будущее:

```text

cost_bps = base_bps + impact_bps * sqrt(order_value / ADV)

```

---

## 18. Backtester

### Входы

```text

weights: Date x Ticker

daily_returns: Date x Ticker

cost_model

calendar

```

### Выходы

```text

daily_portfolio_returns

positions

turnover

costs

gross_pnl

net_pnl

metrics

```

### Исполнение

Основной режим:

```text

signal_date = T

trade_date = next_trading_day(T)

```

Если `T+1` не торговый день:

```text

trade_date = следующий торговый день

```

### Holding period

Для H=5:

```text

entry_date = trade_date

exit_date = add_trading_days(entry_date, 5)

```

Позиция держится:

```text

entry_date open → exit_date open

```

### Daily return внутри holding period

```text

entry day return = close[entry_date] / open[entry_date] - 1

middle day return = close[d] / close[d-1] - 1

exit day return = open[exit_date] / close[exit_date - 1] - 1

```

Если open отсутствует:

```text

fallback = close-to-close

extra_cost_bps = 5

```

### Запрещённые упрощения

1. Исполнять сигнал по цене того же дня без явного разрешения.

2. Игнорировать отсутствие торгов у бумаги.

3. Покупать бумагу, если она не eligible на signal_date.

4. Держать бумагу после delisting без отдельной обработки.

5. Считать PnL по unadjusted prices без warning.

---

## 19. Metrics Phase 0

Для dummy backtest и будущих моделей единый metrics report должен содержать:

```text

start_date

end_date

gross_sharpe

net_sharpe

gross_annual_return

net_annual_return

gross_volatility

net_volatility

max_drawdown

avg_turnover_per_rebalance

total_costs

cost_drag_annual

num_rebalances

num_positions_avg

benchmark_return

excess_return

yearly_metrics

cost_sensitivity_table

```

Для Phase 0 dummy backtest достаточно проверить, что метрики считаются корректно.

---

## 20. Experiment tracking

Минимальный вариант:

```text

data/backtests/{experiment}/{run_id}/

```

Файлы:

```text

config.yaml

metrics.json

weights.parquet

returns.parquet

report.html

```

Обязательные метаданные:

```text

run_id

experiment

git_commit

config_hash

data_version

created_at

model_type

horizon

universe

cost_bps_one_way

walk_forward_config

random_seed

```

---

## 21. Тестирование Phase 0

### Unit tests

Обязательные модули:

```text

trading calendar

adjusted returns

corporate action factor

universe filter

cost model

backtester return calculation

metrics

splitter embargo

```

### Integration tests

Сценарии:

1. Скачать 1 бумагу за короткий период.

2. Построить curated bars.

3. Построить universe.

4. Прогнать dummy backtest.

5. Получить metrics.

### Leakage tests

1. Если future returns случайно перемешаны, Rank IC около нуля.

2. Если в features добавить future return со сдвигом, это должно детектиться как leakage.

3. Label dates не входят в train dates без embargo.

4. Feature на дату T не использует данные после T.

### Golden dataset

Создать синтетический датасет:

```text

5 бумаг

100 дней

известные дивиденды

известные сплиты

известные future returns

```

Цель:

```text

проверить adjusted returns, labels, backtester, costs

```

---

## 22. Задачи Phase 0

### PLT-001. Настроить репозиторий

Описание:

```text

Создать структуру проекта, Makefile, pyproject, ruff, mypy, pytest.

```

Acceptance:

```text

make install работает

make test запускает тесты

make lint проходит

```

---

### PLT-002. Config system

Описание:

```text

Загрузка YAML config с pydantic validation.

```

Acceptance:

```text

невалидный config падает с понятной ошибкой

config_hash считается однозначно

```

---

### PLT-003. MOEX ISS client

Описание:

```text

Клиент с pagination, retries, rate limit, raw storage.

```

Acceptance:

```text

можно скачать историю для одной бумаги

повторный запуск не создаёт дубли

ошибки логируются

```

---

### PLT-004. Securities master

Описание:

```text

Справочник TQBR securities.

```

Acceptance:

```text

есть список всех доступных secid

есть тип бумаги

есть статус active / delisted, если доступен

```

---

### PLT-005. Trading calendar

Описание:

```text

Календарь торговых дней.

```

Acceptance:

```text

нет пропусков

известные праздники отмечены

next_trading_day и add_trading_days работают

```

---

### PLT-006. Daily bars ingestion

Описание:

```text

Загрузка raw свечей.

```

Acceptance:

```text

есть raw и curated слой

поддерживается incremental

есть data quality report

```

---

### PLT-007. Corporate actions

Описание:

```text

Дивиденды, сплиты, adjusted prices.

```

Acceptance:

```text

топ-20 проверены вручную

adjusted returns не содержат искусственных дивидендных гэпов

```

---

### PLT-008. Index bars

Описание:

```text

Загрузка IMOEX или аналога.

```

Acceptance:

```text

индекс доступен за весь период

есть adj_close или явная пометка price-only

```

---

### PLT-009. Universe builder

Описание:

```text

Eligible бумаги на каждую дату.

```

Acceptance:

```text

фильтры ликвидности работают

есть reason_ineligible

можно получить universe на дату одним запросом

```

---

### PLT-010. Splitter

Описание:

```text

Walk-forward splitter с embargo.

```

Acceptance:

```text

unit tests pass

embargo соблюдается

нет пересечений train / test

```

---

### PLT-011. Cost model

Описание:

```text

Расчёт costs по traded_notional.

```

Acceptance:

```text

формула протестирована

есть cost_bps scenarios

```

---

### PLT-012. Backtester

Описание:

```text

Engine для weights → returns.

```

Acceptance:

```text

поддерживает entry next open

поддерживает H=5

считает turnover, costs, gross/net returns

```

---

### PLT-013. Metrics

Описание:

```text

Единый metrics report.

```

Acceptance:

```text

есть Sharpe, maxDD, turnover, costs, yearly breakdown, cost sensitivity

```

---

### PLT-014. Leakage tests

Описание:

```text

Проверки против подглядывания в будущее.

```

Acceptance:

```text

shuffle labels даёт нулевой IC

future feature detection работает

embargo test проходит

```

---

### PLT-015. Documentation

Описание:

```text

README и docs для команды.

```

Acceptance:

```text

новый инженер может запустить pipeline без устных объяснений

```

---

## 23. Definition of Done Phase 0

Phase 0 завершён, если:

```text

[ ] MOEX данные скачаны

[ ] Raw данные immutable

[ ] Curated данные построены

[ ] Corporate actions проверены для топ-20

[ ] Trading calendar готов

[ ] Universe builder готов

[ ] Data quality report создан

[ ] Splitter имеет embargo

[ ] Cost model протестирована

[ ] Backtester поддерживает next open execution

[ ] Metrics report создан

[ ] Leakage tests проходят

[ ] README обновлён

[ ] Makefile команды работают

[ ] Git commit + config hash воспроизводят run

```

Команды:

```bash

make install

make ingest_moex

make build_curated

make data_quality

make build_universe

make test

make run_dummy_backtest

```

---

## 24. Выходные артефакты Phase 0 для Phase 1

Phase 1 может стартовать только если существуют и валидны:

```text

securities_master

trading_calendar

daily_bars_curated

corporate_actions

index_bars

universe

walk_forward_splits

cost_model

backtester

metrics_report

dummy_backtest_report

```

Минимальный вход для Phase 1:

```text

make run_dummy_backtest проходит успешно

```

Phase 1

# ТЗ Phase 1. Baseline Cross-Sectional Model

## 0. Статус

- **Фаза:** Phase 1

- **Название:** Baseline Cross-Sectional Model

- **Рынок:** MOEX, TQBR

- **Горизонт:** 5 торговых дней

- **Режим:** long-only

- **Модель:** LightGBM binary classifier

---

## 1. Зависимости от Phase 0

Phase 1 стартует только после DoD Phase 0.

Обязательные входные артефакты:

```text

daily_bars_curated

corporate_actions

trading_calendar

securities_master

index_bars

universe

walk_forward_splits

cost_model

backtester

metrics engine

```

Обязательная команда-предусловие:

```bash

make run_dummy_backtest

```

Если Phase 0 не завершён, Phase 1 не начинается.

---

## 2. Цель Phase 1

Реализовать baseline-модель:

```text

Cross-sectional LightGBM classifier,

который для каждой ликвидной акции Мосбиржи предсказывает вероятность

попасть в верхнюю часть распределения 5-дневной будущей доходности.

```

Основной target:

```text

P(stock enters top 40% of forward 5-day returns)

```

Модель не предсказывает:

```text

точную цену;

точную доходность;

направление рынка.

```

---

## 3. Торговая гипотеза

Среди ликвидных акций Мосбиржи существуют устойчивые cross-sectional сигналы, которые позволяют отбирать бумаги с повышенной вероятностью обгона медианного уровня доходности на горизонте 5 торговых дней после издержек.

---

## 4. Scope Phase 1

### Входит

1. Feature engineering.

2. Label construction.

3. Preprocessing.

4. LightGBM baseline.

5. Dummy baseline.

6. Logistic regression baseline.

7. Walk-forward training.

8. Portfolio construction.

9. Backtest.

10. Metrics report.

11. Cost sensitivity.

12. Quintile analysis.

13. Feature importance.

14. Leakage checks.

### Не входит

1. News.

2. LLM.

3. Options.

4. Graph.

5. Meta-labeling.

6. Regime overlay.

7. Live trading.

8. Broker API.

---

## 5. Обязательные ограничения

Запрещено:

1. Использовать будущие данные в features.

2. Обучать модель на данных, пересекающихся с test label без embargo.

3. Использовать unadjusted returns без пометки.

4. Игнорировать издержки.

5. Тестировать стратегию только на одном удачном периоде.

6. Делать hyperparameter search на test.

7. Запускать backtest без cost sensitivity.

8. Использовать close[T] для исполнения close[T] без отдельной оговорки.

---

## 6. Данные для Phase 1

### Обязательные входы

```text

daily_bars_curated

universe

index_bars

trading_calendar

corporate_actions

```

### Опциональные входы

Пока не используются:

```text

news

options

graph

macro

```

---

## 7. Universe для Phase 1

Используется universe из Phase 0.

Базовые параметры:

```text

board = TQBR

min_history_days = 126

min_adv63_rub = 50_000_000

top_n_by_adv63 = 50

min_eligible_count = 20

```

Если eligible бумаг меньше 20:

```text

rebalance date пропускается

```

---

## 8. Feature specification

### Общие правила

Все features считаются на дату T включительно.

Используемые данные:

```text

adj_close

adj_open

volume

value

index adj_close

```

Нельзя использовать:

```text

close[T+1]

open[T+1]

future index values

future corporate actions

```

---

### Таблица features

| Feature | Формула | Lookback | Комментарий |

|---|---:|---:|---|

| `ret_5` | `adj_close[t] / adj_close[t-5] - 1` | 5 | Краткосрочная доходность |

| `ret_10` | `adj_close[t] / adj_close[t-10] - 1` | 10 | Краткосрочная доходность |

| `ret_21` | `adj_close[t] / adj_close[t-21] - 1` | 21 | Месячный momentum |

| `ret_63` | `adj_close[t] / adj_close[t-63] - 1` | 63 | Квартальный momentum |

| `ret_126` | `adj_close[t] / adj_close[t-126] - 1` | 126 | Полугодовой momentum |

| `rev_5` | `-ret_5` | 5 | Short-term reversal |

| `rev_10` | `-ret_10` | 10 | Short-term reversal |

| `vol_21` | `std(adj_ret, 21)` | 21 | Волатильность |

| `vol_63` | `std(adj_ret, 63)` | 63 | Волатильность |

| `vol_ratio_21_63` | `vol_21 / vol_63` | 63 | Режим волатильности |

| `adv_21` | `mean(value, 21)` | 21 | Ликвидность |

| `adv_63` | `mean(value, 63)` | 63 | Ликвидность |

| `adv_z_21_63` | `(adv_21 - adv_63) / std(adv_63)` | 63 | Относительная ликвидность |

| `amihud_21` | `mean(abs(adj_ret) / value, 21)` | 21 | Illiquidity |

| `volume_z_5_63` | `(mean(volume,5) - mean(volume,63)) / std(volume,63)` | 63 | Аномальность объёма |

| `rel_strength_21` | `ret_21_stock - ret_21_IMOEX` | 21 | Относительная сила |

| `rel_strength_63` | `ret_63_stock - ret_63_IMOEX` | 63 | Относительная сила |

| `dist_high_252` | `adj_close / rolling_max(adj_close,252) - 1` | 252 | Близость к максимуму |

| `dist_low_252` | `adj_close / rolling_min(adj_close,252) - 1` | 252 | Близость к минимуму |

| `drawdown_63` | `adj_close / rolling_max(adj_close,63) - 1` | 63 | Локальная просадка |

| `day_of_week` | `dayofweek(T)` | - | Календарный признак |

| `month_end_flag` | 1 если последние 3 торговых дня месяца | - | Календарный признак |

---

### Обработка пропусков

Если у бумаги меньше 126 дней истории:

```text

исключить из модели на эту дату

```

Если feature недоступен из-за недостатка данных:

```text

бумага исключается из model input

```

Если feature отсутствует из-за нулевого объёма:

```text

пометить missing_flag

не подставлять будущие значения

```

---

### Winsorization и normalization

Для каждой даты и каждого feature:

```text

winsorize at 1% and 99% cross-sectionally

```

Для LightGBM:

```text

масштабирование не обязательно

winsorization обязательна

```

Для линейной baseline-модели:

```text

robust zscore:

x = (x - median) / (1.4826 * MAD + eps)

```

Запрещено:

```text

нормализовать features по mean / std всего датасета

```

---

## 9. Label specification

### Горизонт

```text

H = 5 trading days

```

### Execution-aware label

Для signal_date `T`:

```text

entry_date = next_trading_day(T)

exit_date = add_trading_days(entry_date, 5)

```

Доходность:

```text

fwd_ret = adj_open[exit_date] / adj_open[entry_date] - 1

```

Если `adj_open` отсутствует:

```text

fallback = adj_close[exit_date] / adj_close[entry_date] - 1

extra_cost_flag = true

```

---

### Cross-sectional label

Для каждой даты `T`:

```text

eligible = universe[T]

valid_fwd = fwd_ret not null and stock tradable on entry/exit

rank_pct = fwd_ret.rank(pct=True) among valid_fwd

```

Основной target:

```text

y = 1 if rank_pct >= 0.60 else 0

```

Диагностический target:

```text

y_top_quintile = 1 if rank_pct >= 0.80 else 0

```

### Минимальные условия

Если на дату:

```text

valid_fwd count < 20

```

то:

```text

label_date пропускается

```

---

## 10. Preprocessing

Обязательные шаги:

```text

cross-sectional winsorization

missing filtering

optional robust zscore для линейных моделей

```

Запрещено:

```text

использовать statistics всего датасета

применять future information

заполнять пропуски будущими значениями

```

---

## 11. Модель

### Основная модель

```text

LightGBM binary classifier

```

### Базовые параметры

```python

params = {

"objective": "binary",

"metric": "binary_logloss",

"n_estimators": 300,

"learning_rate": 0.03,

"num_leaves": 31,

"max_depth": -1,

"subsample": 0.8,

"subsample_freq": 1,

"colsample_bytree": 0.8,

"min_child_samples": 100,

"reg_alpha": 0.1,

"reg_lambda": 0.1,

"random_state": 42,

"verbosity": -1,

}

```

### Early stopping

Разрешён только на validation window, который идёт после train и embargo.

Для MVP рекомендуется:

```text

фиксированные 300 деревьев

без early stopping

```

Причина: меньше риска leakage и нестабильности.

---

## 12. Baseline модели для сравнения

Обязательно сравнить:

```text

DummyClassifier: predict majority

LogisticRegression on winsorized features

small Random Forest

```

Если LightGBM не лучше dummy и logistic по OOS Rank IC:

```text

сначала разбираться с данными, features, labels, universe

```

---

## 13. Walk-forward для Phase 1

### Базовый сценарий

```text

train_window = 1260 trading days

validation_window = 63 trading days

test_window = 21 trading days

step = 21 trading days

embargo = 5 trading days

```

### Логика

Для каждого test window:

```text

обучить модель на train

проверить на validation при необходимости

предсказать test

сохранить predictions

перейти к следующему шагу

```

### Retrain frequency

Primary:

```text

retrain every 21 trading days

```

Secondary:

```text

weekly retrain для production simulation, если backtest успешен

```

---

## 14. Portfolio construction

### Вход

```text

score = predicted probability

```

### Отбор бумаг

На rebalance date:

```text

eligible = universe[signal_date]

scored = model score for eligible

```

Параметры:

```text

top_fraction = 0.20

min_positions = 10

max_positions = 20

```

Фактическое число позиций:

```text

n_select = max(min_positions, int(top_fraction * len(eligible)))

n_select = min(n_select, max_positions)

```

Если:

```text

len(eligible) < 20

```

то:

```text

rebalance пропускается

```

---

### Веса

Использовать inverse volatility:

```text

asset_vol_21 = std(adj_ret, 21)

inv_vol = 1 / asset_vol_21

raw_weight = inv_vol / sum(inv_vol)

```

Если:

```text

asset_vol_21 <= 0

```

то:

```text

бумага исключается

```

---

### Ограничения

```text

max_position_weight = 10%

```

Если sector mapping есть:

```text

max_sector_weight = 30%

```

Алгоритм:

```text

1. рассчитать raw weights

2. обрезать веса выше 10%

3. перенормировать

4. повторить до сходимости

5. если sector cap есть, применить итеративно

```

---

### Exposure

Для Phase 1:

```text

gross_exposure = 100%

```

Cash overlay не делается. Он относится к Phase 2+.

---

## 15. Backtest scenarios

### Primary scenario

```text

H = 5

entry = next open

rebalance every 5 trading days

long-only

inverse volatility weights

cost_bps_one_way = 12

```

### Diagnostic scenarios

Обязательно прогнать:

```text

cost_bps = 5

cost_bps = 12

cost_bps = 20

cost_bps = 40

rebalance = 5d

rebalance = daily diagnostic

top_fraction = 0.2

top_fraction = 0.3

min_positions = 10

min_positions = 15

```

### Benchmark

Сравнивать с:

```text

IMOEX price return

equal-weight eligible universe

```

---

## 16. Metrics Phase 1

Обязательные метрики:

```text

start_date

end_date

gross_sharpe

net_sharpe

gross_annual_return

net_annual_return

gross_volatility

net_volatility

max_drawdown

avg_turnover_per_rebalance

total_costs

cost_drag_annual

num_rebalances

num_positions_avg

benchmark_return

excess_return

rank_ic_mean

rank_ic_tstat

quintile_spread_return

yearly_metrics

cost_sensitivity_table

```

---

## 17. Rank IC

Для каждой даты прогноза:

```text

rank_ic = spearmanr(score, forward_return).correlation

```

Затем:

```text

rank_ic_mean = mean(rank_ic)

rank_ic_std = std(rank_ic)

rank_ic_tstat = rank_ic_mean / (rank_ic_std / sqrt(n_dates))

```

Если на дату меньше 10 бумаг:

```text

rank_ic не считается

```

---

## 18. Quintile analysis

Для каждой даты:

```text

разделить eligible бумаги на 5 корзин по score

посчитать forward 5-day return для каждой корзины

```

Отчёт:

```text

Q1 mean return

Q2 mean return

Q3 mean return

Q4 mean return

Q5 mean return

Q5 - Q1 spread

gross spread after costs

```

---

## 19. Отчёт Phase 1

Формат:

```text

reports/phase1_baseline/{run_id}/report.html

reports/phase1_baseline/{run_id}/metrics.json

```

Обязательные разделы:

```text

Config

Data version

Universe size over time

Model metrics

Rank IC over time

Quintile returns

Top holdings

Sector exposure, если есть

Turnover

Costs

Gross/net PnL

Drawdown

Yearly breakdown

Cost sensitivity

Feature importance

Leakage checks

Known limitations

```

---

## 20. Задачи Phase 1

### BASE-001. Feature builder

Описание:

```text

Реализовать все features из раздела 8.

```

Acceptance:

```text

features считаются только до T

есть unit tests на формулы

есть missing handling

features сохраняются в parquet

```

---

### BASE-002. Label builder

Описание:

```text

Реализовать forward 5-day label от next open.

```

Acceptance:

```text

entry_date = next_trading_day(T)

exit_date = add_trading_days(entry_date, 5)

label не доступен в features

есть fallback и warning

```

---

### BASE-003. Preprocessing

Описание:

```text

Winsorization, missing filtering, optional robust zscore.

```

Acceptance:

```text

нет leakage через median/std по всему датасету

обработка применяется cross-sectionally по датам

```

---

### BASE-004. Model trainer

Описание:

```text

LightGBM trainer с фиксированными параметрами.

```

Acceptance:

```text

модель обучается только на train

сохраняются feature importance

есть dummy baseline

```

---

### BASE-005. Walk-forward pipeline

Описание:

```text

Связать splitter, trainer, predictions.

```

Acceptance:

```text

каждый test window имеет модель, обученную только на прошлом

embargo соблюдается

predictions сохраняются

```

---

### BASE-006. Portfolio builder

Описание:

```text

Scores → top basket → inverse volatility weights → caps.

```

Acceptance:

```text

weights sum = 1

max position cap соблюдается

если sector mapping есть, sector cap соблюдается

если бумаг мало, rebalance пропускается

```

---

### BASE-007. Backtest runner

Описание:

```text

Прогнать portfolio через backtester.

```

Acceptance:

```text

entry next open

holding 5 days

costs применяются

есть gross/net returns

```

---

### BASE-008. Phase 1 report

Описание:

```text

Финальный HTML/JSON report.

```

Acceptance:

```text

разделы отчёта присутствуют

есть cost sensitivity

есть yearly breakdown

есть known limitations

```

---

## 21. Обязательные edge cases

### Бумага не торгуется на entry_date

```text

сигнал по бумаге отклоняется

```

---

### Бумага не торгуется на exit_date

Полный вариант:

```text

если известна последняя цена до делистинга — выйти по последней доступной цене

добавить liquidity_penalty_bps = 50

если цены нет — считать conservative loss = -100% по позиции

записать incident

```

Для MVP допустимо:

```text

исключить бумагу из backtest, если нет exit price

обязательно отразить в known limitations

```

---

### Дивиденд внутри holding period

Если adjusted prices корректны:

```text

ничего дополнительно делать не нужно

```

Если adjusted prices не подтверждены:

```text

исключить бумагу из universe на ex-date

```

---

### Сплит

Если adjusted factor корректен:

```text

использовать adjusted prices

```

Если нет:

```text

исключить бумагу на дату события

```

---

### IPO меньше 126 дней

```text

исключить из модели

```

---

### Бумага вышла из ликвидности

Если ADV_63 упал ниже порога:

```text

исключить из universe на следующую ребалансировку

```

Если позиция уже открыта:

```text

разрешается держать до exit_date

на следующую ребалансировку не покупать

```

---

## 22. Критерии приёмки Phase 1

### Технический DoD

Phase 1 технически завершён, если:

```text

[ ] Baseline запускается одной командой

[ ] Все features соответствуют point-in-time

[ ] Labels используют next open

[ ] Walk-forward соблюдает embargo

[ ] Backtester учитывает издержки

[ ] Есть cost sensitivity

[ ] Есть quintile report

[ ] Есть feature importance

[ ] Все тесты проходят

[ ] Run воспроизводим

```

Команда:

```bash

make run_phase1_baseline

```

---

### Research / trading gate

Это не гарантия прибыльности, а минимальные сигналы, что модель имеет смысл.

Ориентиры:

```text

Rank IC mean > 0.005

Rank IC t-stat > 1.0

Q5-Q1 gross spread > 0

Q5 net return после cost_bps = 12 положительный

net Sharpe > 0.2-0.3

стратегия не становится стабильно отрицательной при cost_bps = 20

max drawdown не катастрофический

нет зависимости от одной бумаги или одного года

```

Если метрики ниже:

```text

Phase 1 не выбрасывать

baseline считать слабым

использовать как основу для meta-labeling / regime / feature research

```

---

## 23. Пример конфигурации Phase 1

```yaml

experiment: phase1_baseline

data_version: v1

universe:

board: TQBR

min_history_days: 126

min_adv63_rub: 50000000

top_n_by_adv63: 50

min_eligible_count: 20

features:

name: baseline_v1

lookbacks: [5, 10, 21, 63, 126, 252]

winsor_lower: 0.01

winsor_upper: 0.99

labels:

horizon_days: 5

execution: next_open

target_type: binary_rank

rank_threshold: 0.60

min_valid_assets: 20

splitter:

train_window_days: 1260

validation_window_days: 63

test_window_days: 21

step_days: 21

embargo_days: 5

model:

name: lightgbm_binary

params:

objective: binary

n_estimators: 300

learning_rate: 0.03

num_leaves: 31

subsample: 0.8

subsample_freq: 1

colsample_bytree: 0.8

min_child_samples: 100

reg_alpha: 0.1

reg_lambda: 0.1

random_state: 42

portfolio:

mode: long_only

top_fraction: 0.20

min_positions: 10

max_positions: 20

max_position_weight: 0.10

max_sector_weight: 0.30

weighting: inverse_volatility

vol_lookback: 21

backtest:

rebalance_frequency_days: 5

cost_bps_one_way: 12

cost_scenarios: [5, 12, 20, 40]

benchmark: IMOEX

execution_lag_days: 1

```

---

## 24. Чек-лист перед сдачей Phase 1

```text

[ ] Features соответствуют ТЗ

[ ] Labels используют next open

[ ] Target = top 40% forward 5-day return

[ ] Walk-forward соблюдает embargo

[ ] LightGBM обучается только на train

[ ] Есть dummy baseline

[ ] Есть logistic baseline

[ ] Portfolio weights sum = 1

[ ] Position caps применяются

[ ] Rebalance every 5 days работает

[ ] Costs применяются

[ ] Cost sensitivity построен

[ ] Rank IC report построен

[ ] Quintile report построен

[ ] Yearly breakdown построен

[ ] Known limitations записаны

[ ] Run воспроизводится одной командой

```

---

## 25. Типовые ошибки, которые Phase 1 должен исключить

### Lookahead в feature engineering

Плохо:

```text

нормализовать feature по mean / std всего датасета

```

Правильно:

```text

нормализовать cross-sectionally на каждую дату

или использовать только train statistics

```

---

### Label leakage через overlapping windows

Плохо:

```text

train до 2020-01-10

label с 2020-01-06 по 2020-01-13

```

Правильно:

```text

embargo >= horizon

```

---

### Игнорирование дивидендов

Плохо:

```text

дивидендный гэп считается отрицательной доходностью

```

Правильно:

```text

использовать adjusted returns

```

---

### Survivorship bias

Плохо:

```text

тестировать только текущие топ-50 IMOEX

```

Правильно:

```text

использовать исторический universe, включая делистинги, если возможно

```

Если невозможно — явно писать ограничение.

---

### Backtest без costs

Плохо:

```text

gross Sharpe хороший, считаем стратегию прибыльной

```

Правильно:

```text

net Sharpe после cost_bps и cost sensitivity

```

---

## 26. Финальный ожидаемый результат Phase 1

После Phase 1 команда имеет:

```text

baseline cross-sectional модель

long-only 5-day портфель

отчёт по gross/net PnL

Rank IC

quintile spread

cost sensitivity

feature importance

понимание, есть ли смысл развивать meta-labeling, regime, event, options и graph модули

```

Phase 2

# ТЗ Phase 2. Meta-labeling + Regime Overlay

## 0. Статус

- **Фаза:** Phase 2

- **Название:** Meta-labeling + Regime Overlay

- **Рынок:** MOEX, TQBR

- **Горизонт:** 5 торговых дней

- **Режим:** long-only

- **Execution:** next open

- **Тип работ:** улучшение baseline через фильтрацию сигналов и risk overlay

---

## 1. Зависимости

Phase 2 нельзя начинать полноценно без:

```text

Phase 0 platform

Phase 1 baseline

daily_bars_curated

trading_calendar

securities_master

universe

cost_model

backtester

walk_forward_splitter

metrics report

```

Обязательный вход:

```bash

make run_phase1_baseline

```

Если Phase 1 baseline отсутствует или не воспроизводится, Phase 2 не начинается.

---

## 2. Цель Phase 2

Реализовать два независимых модуля:

1. **Meta-labeling** — ML-фильтр первичных торговых сигналов.

2. **Regime overlay** — управление gross exposure в зависимости от рыночного режима.

Каждый модуль обязан доказать инкрементальную пользу относительно baseline:

```text

baseline

baseline + meta-filter

baseline + regime overlay

baseline + meta-filter + regime overlay

```

Если модуль не улучшает net Sharpe, maxDD, hit rate или tail risk — он остаётся исследовательским и не включается в основной контур.

---

## 3. Scope Phase 2

### Входит

1. Primary strategies.

2. Signal generation.

3. Trade outcome calculation.

4. Meta-label dataset.

5. Meta-model training.

6. Threshold selection на validation.

7. Portfolio construction после meta-filter.

8. Regime features.

9. Rule-based regime classifier.

10. Exposure overlay.

11. Regime stability report.

12. Backtest сравнение raw / meta / regime.

13. Leakage tests.

14. Documentation.

### Не входит

1. News parsing.

2. LLM.

3. Options.

4. Graph models.

5. Live trading.

6. Broker API.

7. Intraday execution.

8. Short positions.

---

## 4. Обязательные ограничения

Запрещено:

1. Использовать будущие данные в features.

2. Обучать meta-model без embargo.

3. Подбирать threshold на test.

4. Использовать future regime state.

5. Менять exposure внутри holding period на основе будущих данных.

6. Игнорировать издержки.

7. Считать regime percentiles по всему датасету.

8. Двойной вес одной бумаги при нескольких сигналах.

При любом споре выбирается более консервативный вариант без lookahead.

---

## 5. Архитектура Phase 2

```text

Primary strategies

↓

candidate signals

↓

trade outcomes

↓

meta-label model

↓

approved signals

↓

portfolio builder

↓

regime overlay

↓

final weights

↓

backtester

```

Baseline score из Phase 1 может использоваться как:

```text

дополнительный признак для meta-model;

отдельный expert;

кандидат для meta-filter.

```

Но обязательный минимум Phase 2 — meta-labeling именно простых правил, а не только baseline.

---

## 6. Primary Strategies

### 6.1. Требования

Primary strategy — детерминированное правило, которое на дату `T` выдаёт кандидат-сигнал:

```text

(T, secid, strategy_id, direction=long, signal_strength)

```

Требования:

1. Все признаки берутся только до `T` включительно.

2. Сигналы считаются только по eligible бумагам из universe.

3. Каждая стратегия имеет YAML-конфиг.

4. Пороги не хардкодятся в коде.

5. Все сигналы сохраняются в таблицу.

---

### 6.2. Обязательный набор стратегий

#### Momentum

```yaml

momentum:

enabled: true

direction: long

conditions:

mom_63_percentile: ">= 0.80"

adv_z_21_63: ">= 0.0"

vol_21_percentile: "<= 0.90"

min_history_days: 126

```

Signal strength:

```text

signal_strength = mom_63_percentile

```

#### Short-term reversal

```yaml

reversal:

enabled: true

direction: long

conditions:

ret_5_percentile: "<= 0.10"

volume_z_5_63: ">= 1.0"

adv_z_21_63: ">= 0.0"

vol_21_percentile: "<= 0.95"

```

Signal strength:

```text

signal_strength = 1 - ret_5_percentile

```

#### Abnormal volume

```yaml

abnormal_volume:

enabled: true

direction: long

conditions:

volume_z_5_63: ">= 3.0"

ret_5: "> 0.0"

adv_z_21_63: ">= 0.0"

```

Signal strength:

```text

signal_strength = min(volume_z_5_63 / 5.0, 1.0)

```

#### Low-vol trend

```yaml

low_vol_trend:

enabled: true

direction: long

conditions:

vol_21_percentile: "<= 0.30"

ret_21: "> 0.0"

rel_strength_21: "> 0.0"

adv_z_21_63: ">= 0.0"

```

Signal strength:

```text

signal_strength = 0.5 * ret_21_percentile + 0.5 * rel_strength_21_percentile

```

---

### 6.3. Хранение первичных сигналов

Таблица:

```text

primary_signals

```

Поля:

```text

signal_id          string

signal_date        date

secid              string

strategy_id        string

direction          string

signal_strength    float

features_snapshot  json/path

created_at         datetime

data_version       string

```

Правило:

```text

Один сигнал = одна стратегия + одна бумага + одна дата.

Если несколько стратегий дали сигнал по одной бумаге, создаются разные строки.

```

---

## 7. Meta-labeling

### 7.1. Trade outcome

Для каждого первичного сигнала:

```text

signal_date = T

entry_date = next_trading_day(T)

exit_date = add_trading_days(entry_date, 5)

```

Доходность сделки:

```text

trade_ret = adj_open[exit_date] / adj_open[entry_date] - 1

```

Benchmark:

```text

benchmark_ret = IMOEX forward return за тот же период

```

Издержки:

```text

trade_cost_bps = 2 * cost_bps_one_way

```

По умолчанию:

```text

cost_bps_one_way = 12

trade_cost_bps = 24

```

Labels:

```text

net_abs_return = trade_ret - trade_cost_bps / 10000

net_excess_return = trade_ret - benchmark_ret - trade_cost_bps / 10000

meta_y_abs = 1 if net_abs_return > 0 else 0

meta_y_excess = 1 if net_excess_return > 0 else 0

```

Основной target:

```text

meta_y_excess

```

Диагностический target:

```text

meta_y_abs

```

---

### 7.2. Trade outcomes

Таблица:

```text

trade_outcomes

```

Поля:

```text

signal_id

signal_date

secid

strategy_id

entry_date

exit_date

trade_ret

benchmark_ret

trade_cost_bps

net_abs_return

net_excess_return

meta_y_abs

meta_y_excess

is_valid

invalid_reason

```

Если entry или exit невозможны:

```text

is_valid = false

invalid_reason = no_entry_price / no_exit_price / delisted / suspended

```

Такие строки не используются для обучения.

---

### 7.3. Meta features

#### Signal features

```text

strategy_id

signal_strength

num_strategies_fired_same_day

days_since_last_signal_same_strategy

days_since_last_signal_same_secid

```

#### Stock features

Использовать baseline features из Phase 1:

```text

ret_5

ret_10

ret_21

ret_63

ret_126

rev_5

rev_10

vol_21

vol_63

vol_ratio_21_63

adv_21

adv_63

adv_z_21_63

amihud_21

volume_z_5_63

rel_strength_21

rel_strength_63

dist_high_252

dist_low_252

drawdown_63

```

#### Market features

```text

imoex_ret_21

imoex_ret_63

imoex_vol_21

imoex_vol_63

imoex_drawdown_126

breadth_50

breadth_200

```

Если breadth не реализован:

```text

использовать imoex_ret/vol/drawdown

breadth добавить позже

```

#### Baseline score

Если Phase 1 готов:

```text

baseline_score

baseline_rank_pct

```

Это сильный признак, но он не должен быть единственным.

---

### 7.4. Meta dataset

Таблица:

```text

meta_dataset

```

Поля:

```text

meta_sample_id

signal_id

signal_date

secid

strategy_id

meta_features

meta_y_abs

meta_y_excess

split_fold_id

data_version

```

Требования:

```text

features на signal_date не используют данные после T;

labels используют будущий исход сделки;

dataset строится только из валидных trade_outcomes.

```

---

### 7.5. Splitter для meta-model

```yaml

meta_splitter:

train_window_days: 756

validation_window_days: 63

test_window_days: 21

step_days: 21

embargo_days: 5

```

Если сигналов мало:

```text

train_window_days = 1260

```

Embargo обязателен:

```text

embargo_days >= H

```

---

### 7.6. Meta model

Основная модель:

```text

LightGBM binary classifier

```

Параметры старта:

```python

params = {

"objective": "binary",

"metric": "binary_logloss",

"n_estimators": 200,

"learning_rate": 0.03,

"num_leaves": 31,

"subsample": 0.8,

"subsample_freq": 1,

"colsample_bytree": 0.8,

"min_child_samples": 50,

"reg_alpha": 0.1,

"reg_lambda": 0.1,

"random_state": 42,

"verbosity": -1,

}

```

Отдельные модели по стратегиям делать не обязательно. Сначала одна модель с `strategy_id` как признаком.

Если какая-то стратегия даёт меньше 300 OOS-сигналов:

```text

не строить отдельную модель для этой стратегии.

```

---

### 7.7. Threshold selection

Порог вероятности выбирается только на validation.

Варианты:

```text

maximize net_expectancy = mean(net_excess_return | prob >= threshold)

maximize Sharpe of simulated trades

maximize precision with min recall

```

Рекомендуемый вариант для MVP:

```text

выбрать threshold, при котором:

accepted trades count >= 20% от всех;

mean net_excess_return accepted > mean net_excess_return rejected;

precision accepted максимальна на validation.

```

Запрещено:

```text

подбирать threshold на test.

```

---

### 7.8. Portfolio construction после meta-filter

На rebalance date:

```text

candidates = primary signals за signal_date

approved = candidates where meta_prob >= threshold

```

Если по одной бумаге несколько approved сигналов:

```text

meta_score = max(meta_prob)

num_strategies_fired = count approved strategies

```

Отбор:

```text

top_n = min(20, max(10, int(0.2 * eligible_count)))

```

Вес:

```text

raw_weight = meta_score / asset_vol_21

weights = normalized raw_weight

```

Ограничения:

```text

max_position_weight = 10%

max_sector_weight = 30%, если sector mapping есть

```

Если approved сигналов нет:

```text

портфель уходит в cash.

```

---

### 7.9. Rebalance frequency

Primary:

```text

rebalance every 5 trading days

```

Diagnostic:

```text

daily rebalance

```

Основной отчёт — по 5-day rebalance.

---

## 8. Regime Overlay

### 8.1. Цель

Regime overlay не ищет альфу напрямую.

Его задача:

```text

уменьшить exposure в плохих режимах;

увеличить exposure в благоприятных режимах;

снизить drawdown;

улучшить risk-adjusted return.

```

---

### 8.2. Архитектура

```text

regime features

↓

regime classifier

↓

regime_id

↓

exposure multiplier

↓

final portfolio weights

```

Expert routing — опционально, не обязателен для MVP.

---

### 8.3. Regime features

Все признаки считаются на дату `T` включительно.

Обязательные:

```text

imoex_ret_21

imoex_ret_63

imoex_ret_126

imoex_vol_21

imoex_vol_63

imoex_drawdown_126

imoex_drawdown_252

breadth_50

breadth_200

universe_adv_z_63

cross_section_dispersion_21

avg_correlation_63

```

Опциональные:

```text

futures_basis

usd_rub_ret_21

oil_ret_21

key_rate_change_flag

```

Если macro данных нет:

```text

не блокировать Phase 2.

Стартовать только с MOEX/index features.

```

---

### 8.4. Формулы

#### Index features

```text

imoex_ret_n = IMOEX_close[T] / IMOEX_close[T-n] - 1

imoex_vol_n = std(imoex_daily_ret, n)

imoex_drawdown_n = IMOEX_close[T] / rolling_max(IMOEX_close, n) - 1

```

#### Breadth

```text

breadth_50 = доля eligible акций, у которых adj_close > SMA50

breadth_200 = доля eligible акций, у которых adj_close > SMA200

```

#### Dispersion

```text

cross_section_dispersion_21 = std(21-day returns eligible акций)

```

#### Average correlation

```text

avg_correlation_63 = средняя pairwise correlation 63-day returns

по топ-50 ликвидным бумагам

```

Для экономии можно использовать:

```text

median pairwise correlation

```

---

### 8.5. Режимы

Обязательный стартовый набор:

```text

RISK_ON_TREND

NEUTRAL

MEAN_REVERSION

RISK_OFF

HIGH_VOL_STRESS

```

---

### 8.6. Rule-based regime classifier

Использовать rules первым этапом. HMM/GMM делать только после того, как rules дадут понятный результат.

Пример:

```yaml

regimes:

HIGH_VOL_STRESS:

priority: 1

conditions:

imoex_vol_21_percentile: ">= 0.90"

RISK_OFF:

priority: 2

conditions:

imoex_ret_63: "< -0.10"

or:

imoex_drawdown_126: "< -0.20"

RISK_ON_TREND:

priority: 3

conditions:

imoex_close_above_sma200: true

imoex_ret_63: "> 0.0"

breadth_50: "> 0.50"

imoex_vol_63_percentile: "<= 0.70"

MEAN_REVERSION:

priority: 4

conditions:

abs_imoex_ret_63: "< 0.05"

imoex_vol_21_percentile: "<= 0.50"

NEUTRAL:

priority: 99

conditions: default

```

Percentiles должны считаться point-in-time:

```text

по истории до T, не по всему датасету.

```

---

### 8.7. Exposure multiplier

Пример:

```yaml

exposure_by_regime:

RISK_ON_TREND: 1.0

NEUTRAL: 0.8

MEAN_REVERSION: 0.7

RISK_OFF: 0.3

HIGH_VOL_STRESS: 0.1

```

Применение:

```text

final_weight = base_weight * exposure_multiplier

```

Оставшаяся часть — cash.

---

### 8.8. Expert routing

Опционально для Phase 2, не обязательно для MVP.

Если делать:

```yaml

expert_weights_by_regime:

RISK_ON_TREND:

momentum: 0.5

baseline: 0.5

MEAN_REVERSION:

reversal: 0.5

baseline: 0.5

RISK_OFF:

low_vol: 0.6

cash: 0.4

HIGH_VOL_STRESS:

cash: 1.0

```

Для MVP достаточно exposure multiplier.

---

### 8.9. Применение в backtest

```text

regime определяется на signal_date T

exposure_multiplier применяется к портфелю, который входит в entry_date = next open

```

Запрещено:

```text

использовать режим будущих периодов;

менять exposure внутри holding period на основе будущих данных;

считать regime по полному датасету.

```

Рекомендуется:

```text

менять exposure только на rebalance dates.

```

---

### 8.10. Сглаживание режимов

Чтобы уменьшить whipsaw:

```text

min_regime_duration = 5 trading days

```

Либо:

```text

менять exposure только если regime изменился на rebalance date.

```

---

## 9. Отчёты и метрики Phase 2

### 9.1. Meta-labeling report

Обязательные разделы:

```text

число сигналов по стратегиям;

число сигналов во времени;

hit rate raw;

hit rate accepted;

mean gross return raw;

mean net excess return raw;

mean net excess return accepted;

mean net excess return rejected;

precision/recall;

calibration curve;

AUC;

Sharpe raw strategy;

Sharpe after meta-filter;

maxDD raw;

maxDD after meta-filter;

turnover;

cost sensitivity;

feature importance.

```

---

### 9.2. Regime report

Обязательные разделы:

```text

regime timeline;

regime distribution;

regime transitions;

exposure over time;

PnL by regime;

drawdown by regime;

Sharpe with overlay / without overlay;

maxDD with overlay / without overlay;

turnover impact;

cost sensitivity.

```

---

## 10. Задачи Phase 2

### META-001. Strategy config engine

Описание:

```text

Сделать YAML-конфиги primary strategies.

```

Acceptance:

```text

правила читаются из YAML;

можно включить/выключить стратегию;

пороги изменяются без правки кода;

есть валидация конфигов.

```

---

### META-002. Primary signal generator

Описание:

```text

Генерировать primary_signals по всем стратегиям.

```

Acceptance:

```text

нет lookahead;

сигналы только по eligible universe;

одна бумага может иметь несколько сигналов;

сигналы сохраняются в parquet.

```

---

### META-003. Trade outcome builder

Описание:

```text

Для каждого сигнала считать forward trade outcome.

```

Acceptance:

```text

entry = next open;

exit = entry + 5 trading days;

учтены benchmark и costs;

недоступные entry/exit помечаются invalid.

```

---

### META-004. Meta dataset builder

Описание:

```text

Собрать features + labels для meta-model.

```

Acceptance:

```text

features point-in-time;

labels не попадают в features;

есть split_fold_id;

есть data_version.

```

---

### META-005. Meta model trainer

Описание:

```text

Обучить LightGBM meta-model в walk-forward.

```

Acceptance:

```text

embargo соблюдается;

threshold выбирается на validation;

сохраняются model, threshold, metrics;

есть dummy baseline.

```

---

### META-006. Meta portfolio builder

Описание:

```text

Построить портфель по approved signals.

```

Acceptance:

```text

approved signals фильтруются по threshold;

одна бумага не получает двойной вес;

weights sum <= 1;

cash допускается;

caps применяются.

```

---

### META-007. Meta backtest report

Описание:

```text

Сравнить raw primary signals и meta-filtered portfolio.

```

Acceptance:

```text

есть hit rate, net excess, Sharpe, maxDD, turnover;

есть cost sensitivity;

есть breakdown по стратегиям.

```

---

### REG-001. Regime feature store

Описание:

```text

Считать regime features по index и universe.

```

Acceptance:

```text

все признаки point-in-time;

percentiles считаются по прошлому;

есть coverage report.

```

---

### REG-002. Rule-based regime classifier

Описание:

```text

Реализовать правила regimes из YAML.

```

Acceptance:

```text

режимы воспроизводимы;

priority обрабатывает конфликты;

есть regime timeline.

```

---

### REG-003. Exposure overlay

Описание:

```text

Применять exposure_multiplier к base portfolio.

```

Acceptance:

```text

exposure применяется с execution lag;

cash учитывается;

turnover считается;

нет lookahead.

```

---

### REG-004. Regime backtest integration

Описание:

```text

Прогнать baseline и meta portfolio с overlay и без.

```

Acceptance:

```text

отчёт показывает with/without overlay;

есть PnL by regime;

есть drawdown by regime.

```

---

### REG-005. Regime stability report

Описание:

```text

Проверить устойчивость режимов.

```

Acceptance:

```text

режимы не переключаются каждый день без причины;

есть transition matrix;

есть min_regime_duration или explanation.

```

---

## 11. Edge Cases Phase 2

### Несколько сигналов по одной бумаге

```text

не удваивать позицию;

взять max meta_prob;

сохранить num_strategies_fired как признак.

```

### Сигнал есть, а entry price нет

```text

trade_outcomes.is_valid = false;

в backtest не брать бумагу.

```

### Meta model показывает высокий prob, но бумаги нет в universe

```text

сигнал отклоняется.

```

### Regime изменился внутри holding period

По умолчанию:

```text

exposure не менять до следующей rebalance date.

```

Если команда делает dynamic exposure:

```text

отдельно считать turnover и costs.

```

### Мало primary signals

Если за train window меньше 1000 сигналов:

```text

meta model не считать готовым;

расширить train window;

или добавить больше primary strategies.

```

---

## 12. Тестирование Phase 2

### Unit tests

```text

primary strategy rules;

signal_date alignment;

trade outcome calculation;

meta splitter embargo;

threshold selection only on validation;

regime rules;

exposure multiplier calculation.

```

### Integration tests

```text

сгенерировать primary signals на synthetic data;

построить trade outcomes;

обучить meta-model;

применить regime overlay;

получить backtest report.

```

### Leakage tests

```text

features не используют future data;

labels не входят в train;

regime percentiles point-in-time;

exposure применяется с lag.

```

---

## 13. Критерии приёмки Phase 2

### 13.1. Meta-labeling

Технический DoD:

```text

все сигналы point-in-time;

trade outcomes считаются корректно;

embargo соблюдается;

threshold выбран на validation;

есть отчёт.

```

Research gate:

```text

accepted trades имеют лучший mean net excess return, чем rejected;

meta-filter улучшает Sharpe или снижает maxDD;

accepted trades count не падает ниже 20% от raw signals;

модель лучше dummy classifier.

```

Ориентиры:

```text

precision accepted >= 0.52;

разница accepted vs rejected по net excess return > 0;

улучшение Sharpe или maxDD на OOS.

```

Если метрики слабее:

```text

модуль остаётся диагностическим.

```

---

### 13.2. Regime overlay

Технический DoD:

```text

regime features point-in-time;

regime classifier воспроизводим;

exposure применяется с лагом;

есть regime report.

```

Research gate:

```text

overlay снижает maxDD минимум на 10%

или улучшает net Sharpe минимум на 0.1;

turnover не вырастает катастрофически;

PnL by regime показывает логичную картину.

```

Если overlay просто уменьшает exposure и ухудшает Sharpe:

```text

не включать по умолчанию.

```

---

## 14. Пример конфигурации Phase 2

```yaml

experiment: phase2_meta_regime

data_version: v1

baseline_run_id: phase1_baseline_run_xxx

meta:

primary_strategies:

- momentum

- reversal

- abnormal_volume

- low_vol_trend

horizon_days: 5

cost_bps_one_way: 12

target: meta_y_excess

splitter:

train_window_days: 756

validation_window_days: 63

test_window_days: 21

step_days: 21

embargo_days: 5

model:

name: lightgbm_binary

params:

n_estimators: 200

learning_rate: 0.03

num_leaves: 31

subsample: 0.8

colsample_bytree: 0.8

min_child_samples: 50

reg_alpha: 0.1

reg_lambda: 0.1

random_state: 42

threshold:

selection: validation

objective: net_expectancy

min_accepted_share: 0.20

portfolio:

mode: long_only

top_fraction: 0.20

min_positions: 10

max_positions: 20

max_position_weight: 0.10

max_sector_weight: 0.30

weighting: meta_score_inverse_volatility

rebalance_frequency_days: 5

regime:

enabled: true

feature_cutoff: signal_date

percentiles_point_in_time: true

min_regime_duration_days: 5

classifier: rules

exposure_by_regime:

RISK_ON_TREND: 1.0

NEUTRAL: 0.8

MEAN_REVERSION: 0.7

RISK_OFF: 0.3

HIGH_VOL_STRESS: 0.1

```

---

## 15. Команды запуска

```bash

make run_phase2_meta

make run_phase2_regime

make run_phase2_report

```

---

## 16. Definition of Done Phase 2

Phase 2 считается завершённым, если:

```text

primary strategies работают;

trade outcomes считаются;

meta-model обучается walk-forward;

threshold выбран на validation;

meta-filter применяется в portfolio;

regime features point-in-time;

regime classifier работает;

exposure overlay применяется с lag;

есть сравнение raw vs meta vs regime;

есть cost sensitivity;

все leakage tests проходят;

run воспроизводится.

```

---

## 17. Рекомендуемый порядок выполнения

```text

META-001 → META-002 → META-003 → META-004

REG-001 параллельно

META-005 → META-006 → META-007

REG-002 → REG-003 → REG-004 → REG-005

```

Phase 3

# ТЗ Phase 3. Event-driven News Pipeline

## 0. Статус

- **Фаза:** Phase 3

- **Название:** Event-driven News Pipeline

- **Рынок:** MOEX, TQBR

- **Горизонты:** 1 и 5 торговых дней

- **Режим:** long-only

- **Execution:** next open

- **Тип работ:** сбор новостей, извлечение событий, event features, event model, event backtest

---

## 1. Зависимости

Phase 3 можно начинать после:

```text

Phase 0 platform

trading_calendar

securities_master

daily_bars_curated

cost_model

backtester

walk_forward_splitter

metrics report

```

Желательно, но не обязательно:

```text

Phase 1 baseline features

Phase 1 baseline predictions

Phase 2 regime_id

```

`baseline_score` и `regime_id` используются как optional enrichment. Если их нет, Phase 3 не блокируется.

---

## 2. Цель Phase 3

Создать конвейер:

```text

news collection

↓

normalization

↓

ticker mapping

↓

event extraction

↓

event features

↓

event labels

↓

event model

↓

event backtest

```

Итог:

```text

event_score для каждой бумаги и даты;

event-only backtest;

incremental evaluation против baseline.

```

---

## 3. Scope Phase 3

### Входит

1. Source registry.

2. News collector.

3. Raw storage.

4. Parser.

5. Deduplication.

6. Ticker mapping.

7. Rule-based event extractor.

8. Optional LLM extractor.

9. Event store.

10. Event features.

11. Event labels.

12. Event model.

13. Event backtest.

14. Manual labeling.

15. Leakage tests.

16. Documentation.

### Не входит

1. Options.

2. Graph models.

3. Meta-labeling.

4. Regime overlay как отдельный модуль.

5. Live trading.

6. Broker API.

7. Платные новостные ленты, если нет бюджета.

---

## 4. Обязательные ограничения

Запрещено:

1. Использовать новость раньше её фактического времени раскрытия.

2. Ставить `published_at` задним числом без фактического timestamp источника.

3. Использовать future market data в event features.

4. Обучать event model без embargo.

5. Подбирать threshold на test.

6. Создавать новое событие из репоста старой новости.

7. Маппить секторную новость на конкретный тикер без явного упоминания.

8. Игнорировать издержки.

При любом споре выбирается более консервативный вариант без lookahead.

---

## 5. Ограничения бесплатного бюджета

Если нет платных данных и LLM API:

```text

сначала делаем rule-based news parser;

LLM подключаем позже, только если есть hardware или бюджет;

если LLM недоступен, Phase 3 не блокируется.

```

---

## 6. Источники новостей

Команда должна завести source registry.

Кандидаты:

```text

MOEX news / disclosure

Interfax disclosure

RBC RSS

TASS RSS

Smart-lab news

company IR pages

e-disclosure

другие публичные RSS/страницы

```

Требования:

```text

каждый источник имеет adapter;

нужно проверить robots.txt и rate limits;

нельзя использовать источник, если дата публикации не извлекается;

если дата только приблизительная, нужен conservative delay.

```

---

## 7. News Data Contracts

### 7.1. `news_sources`

```text

source_id          string

source_name        string

source_type        string   -- rss, html, api

base_url           string

enabled            bool

rate_limit_sec     int

timezone           string

requires_auth      bool

notes              string

```

---

### 7.2. `news_raw`

```text

news_id            string

source_id          string

url                string

url_hash           string

content_hash       string

fetched_at         datetime

http_status        int

raw_payload_path   string

fetch_status       string

error_message      string

```

Требования:

```text

raw payload immutable;

один URL не должен создавать дубли при повторной загрузке.

```

---

### 7.3. `news_items`

```text

news_id                  string

source_id                string

url_hash                 string

title                    string

text                     string

language                 string

published_at             datetime

published_at_confidence  string

discovered_at            datetime

effective_published_at   datetime

timezone_assumption      string

authors                  string

hash                     string

is_duplicate             bool

canonical_news_id        string

```

Требования:

```text

все timestamps хранить в UTC;

source timezone фиксировать;

если published_at отсутствует, использовать discovered_at с задержкой.

```

---

### 7.4. `news_ticker_mentions`

```text

news_id            string

secid              string

mention_text       string

mapping_method     string

confidence         float

is_manual_override bool

created_at         datetime

```

Требования:

```text

одна новость может иметь несколько тикеров;

если confidence низкий, mention помечается ambiguous.

```

---

### 7.5. `events`

```text

event_id           string

news_id            string

secid              string

event_type         string

sentiment          float

materiality        int

surprise           int

direction          string

confidence         float

summary            string

extractor_name     string

extractor_version  string

created_at         datetime

```

---

## 8. News Ingestion

### 8.1. Режим сбора

Для MVP:

```text

polling каждые 30 минут

```

Если источник RSS:

```text

каждые 15 минут

```

Если сайт тяжёлый:

```text

каждые 60 минут

```

---

### 8.2. Rate limiting

Обязательно:

```text

rate_limit_sec для каждого источника;

retry with backoff;

timeout;

логирование ошибок.

```

Рекомендация:

```text

не более 1 запроса в секунду на источник.

```

---

### 8.3. Raw storage

```text

data/raw/news/{source_id}/{YYYY}/{MM}/{DD}/{news_id}.html

data/raw/news/{source_id}/{YYYY}/{MM}/{DD}/{news_id}.json

```

JSON должен содержать:

```text

url

fetched_at

headers

status

content_hash

```

---

### 8.4. Backfill

Если источник позволяет архив:

```text

backfill за 1-3 года

```

Если архив недоступен:

```text

начинать live collection;

в отчёте указать, что история накапливается.

```

Запрещено:

```text

ставить published_at задним числом без фактического timestamp источника.

```

---

## 9. Normalization и Deduplication

### 9.1. Normalization

Для каждого `news_item`:

```text

удалить HTML-теги;

удалить скрипты/стили;

normalize unicode;

определить язык;

извлечь title и body;

извлечь published_at.

```

---

### 9.2. Timezone rules

Обязательная логика:

```text

если источник даёт UTC — использовать UTC;

если источник даёт MSK — конвертировать в UTC;

если timezone неизвестна — считать MSK и ставить флаг;

если дата без времени — ставить 12:00 MSK и флаг low_confidence.

```

Для low confidence:

```text

effective_published_at = published_at + source_delay_minutes

```

Рекомендуемый conservative delay:

```text

source_delay_minutes = 120

```

---

### 9.3. Effective published time

```text

effective_published_at = max(published_at, discovered_at)

```

Если `published_at` отсутствует:

```text

effective_published_at = discovered_at + source_delay_minutes

```

---

### 9.4. Deduplication

Уровни:

1. URL hash.

2. Normalized title hash.

3. Text similarity.

Правила:

```text

если url_hash совпадает — duplicate;

если normalized title hash совпадает и source один — duplicate;

если similarity > 0.85 и окно 24h — duplicate/repost.

```

Для duplicate:

```text

is_duplicate = true

canonical_news_id = earliest effective_published_at

```

В event pipeline использовать только canonical items.

---

## 10. Ticker Mapping

### 10.1. Словарь алиасов

Пример:

```yaml

ticker_aliases:

SBER:

- Сбербанк

- Сбер

- Sberbank

- Сбербанк Россия

SBERP:

- Сбербанк преф

- Сбербанк привилегированные

- Sberbank preferred

GAZP:

- Газпром

- Gazprom

LKOH:

- ЛУКОЙЛ

- Лукойл

- Lukoil

```

---

### 10.2. Mapping rules

```text

если явно указан тикер — использовать;

если указано юрлицо — использовать alias mapping;

если указан только сектор — не создавать ticker mention;

если неоднозначно — confidence < 0.7 и пометить ambiguous.

```

Пример:

```text

"Сбербанк" → SBER

"префы Сбербанка" → SBERP

"банковский сектор" → no ticker

```

---

### 10.3. Manual override

Таблица:

```text

ticker_mapping_overrides

```

Поля:

```text

override_id

pattern

secid

priority

reason

created_by

created_at

```

---

### 10.4. Оценка качества mapping

Команда должна разметить вручную минимум:

```text

300 news items

```

Метрики:

```text

ticker precision

ticker recall

ambiguous rate

```

Минимальный ориентир:

```text

ticker precision >= 90%

```

Если ниже — доработать mapping до continuation.

---

## 11. Event Extraction

### 11.1. Два режима

```text

rule-based extractor — обязателен;

LLM extractor — опционален.

```

---

### 11.2. Event taxonomy

Обязательный стартовый список:

```text

earnings_report

dividend_announcement

dividend_cut

buyback

guidance_raise

guidance_cut

ma_activity

sanction

regulatory_action

management_change

shareholder_conflict

macro_shock

sector_news

commodity_price_shock

fx_shock

default_risk

liquidity_event

index_change

other

```

---

### 11.3. Rule-based extractor

Компоненты:

```text

keyword dictionary per event_type;

positive/negative lexicon;

materiality dictionary;

surprise keywords;

negation handling;

ticker context window.

```

Пример:

```yaml

event_keywords:

dividend_announcement:

- дивиденд

- дивиденды

- дивидендная выплата

- рекомендовать дивиденды

dividend_cut:

- снижение дивидендов

- отказ от дивидендов

- не выплачивать дивиденды

sanction:

- санкции

- санкционный список

- ограничения

```

Materiality:

```yaml

materiality_rules:

sanction: 5

default_risk: 5

earnings_report: 4

dividend_announcement: 4

management_change: 3

sector_news: 2

other: 1

```

---

### 11.4. LLM extractor

Если LLM доступен, он должен возвращать только JSON.

Схема:

```json

{

"tickers": ["SBER"],

"event_type": "earnings_report",

"sentiment": 0.4,

"materiality": 4,

"surprise": 3,

"direction": "positive",

"confidence": 0.75,

"summary": "Компания сообщила рост чистой прибыли"

}

```

Требования:

```text

JSON валидируется pydantic;

если JSON невалидный — fallback на rule-based;

raw prompt/response сохраняются;

model_name и version сохраняются;

LLM не имеет доступа к будущим ценам.

```

---

### 11.5. Prompt template

Пример:

```text

Ты извлекаешь события из финансовых новостей про российские акции.

Верни только JSON.

Не добавляй пояснений.

Схема:

tickers: array of MOEX tickers

event_type: one of [earnings_report, dividend_announcement, dividend_cut, buyback, guidance_raise, guidance_cut, ma_activity, sanction, regulatory_action, management_change, shareholder_conflict, macro_shock, sector_news, commodity_price_shock, fx_shock, default_risk, liquidity_event, index_change, other]

sentiment: float [-1, 1]

materiality: int 1-5

surprise: int 1-5

direction: positive | negative | neutral

confidence: float [0, 1]

summary: short string

Новость:

{title}

{text}

```

---

### 11.6. Event validity

Event считается валидным, если:

```text

secid exists;

event_type != other или materiality >= 3;

confidence >= 0.5;

effective_published_at exists;

news not duplicate;

ticker mention confidence >= 0.7.

```

---

## 12. Event Signal Date и Point-in-time

### 12.1. Signal date

Для event с `effective_published_at`:

```text

если effective_published_at попадает на торговый день до 23:30 MSK:

signal_date = этот торговый день

иначе:

signal_date = следующий торговый день

```

Если источник low confidence:

```text

добавить source_delay_minutes до определения signal_date.

```

---

### 12.2. Feature cutoff

Для MVP использовать консервативный вариант:

```text

event features используют market data до previous trading day close относительно signal_date.

```

То есть:

```text

feature_date = previous_trading_day(signal_date)

```

Причина:

```text

минимизировать риск timestamp leakage и неоднозначности intraday реакции.

```

Позже можно сделать второй вариант:

```text

feature_date = signal_date close

```

Но только если timestamp новостей надёжен.

---

### 12.3. Execution

```text

entry_date = next_trading_day(signal_date)

```

Для H=1:

```text

exit_date = add_trading_days(entry_date, 1)

```

Для H=5:

```text

exit_date = add_trading_days(entry_date, 5)

```

---

## 13. Event Features

### 13.1. Event attributes

```text

event_type_encoded

sentiment

materiality

surprise

confidence

direction_sign

materiality_x_confidence

sentiment_x_surprise

source_credibility

duplicate_count_24h

time_since_published_hours

day_of_week

is_month_end

```

`direction_sign`:

```text

positive = +1

negative = -1

neutral = 0

```

---

### 13.2. Market pre-event features

Использовать данные до `feature_date`:

```text

pre_ret_1

pre_ret_5

pre_ret_21

pre_vol_21

pre_volume_z_5_63

pre_adv_z_21_63

rel_strength_21

rel_strength_63

dist_high_252

drawdown_63

```

---

### 13.3. Context features

```text

imoex_ret_21

imoex_vol_21

regime_id from Phase 2, если доступен

baseline_score from Phase 1, если доступен

sector_momentum_21, если sector mapping есть

days_since_last_event_same_secid

days_since_last_event_same_type

num_events_last_21_same_secid

```

Если `baseline_score` или `regime_id` недоступны:

```text

признак пропускается;

Phase 3 продолжает работать без них.

```

---

### 13.4. Таблица event_features

```text

event_feature_id

event_id

secid

signal_date

feature_date

entry_date

features_json

data_version

```

---

## 14. Event Labels

### 14.1. Abnormal return

Для event с entry/exit:

```text

stock_fwd_ret = adj_open[exit] / adj_open[entry] - 1

benchmark_fwd_ret = IMOEX forward return за тот же период

abnormal_ret = stock_fwd_ret - benchmark_fwd_ret

```

---

### 14.2. Event costs

Для event-only сделки:

```text

event_cost_bps = 2 * cost_bps_one_way

```

По умолчанию:

```text

event_cost_bps = 24

```

---

### 14.3. Signed label

```text

signed_net_abnormal = direction_sign * (abnormal_ret - event_cost_bps / 10000)

```

Target:

```text

event_y = 1 if signed_net_abnormal > 0 else 0

```

Neutral events:

```text

direction = neutral → не используются для directional model.

```

---

### 14.4. Tradable events

Event допускается в торговый backtest, если:

```text

secid eligible на signal_date;

direction in [positive, negative];

materiality >= 3;

confidence >= 0.6;

liquidity ADV_63 >= min_adv63;

event не duplicate;

есть valid entry/exit.

```

Для long-only production использовать только:

```text

direction = positive

```

Negative events пока только для research.

---

## 15. Event Model

### 15.1. Основная модель

```text

LightGBM binary classifier

```

Target:

```text

event_y

```

Альтернативный target для diagnostics:

```text

regression on signed_net_abnormal

```

---

### 15.2. Splitter

```yaml

event_splitter:

train_window_days: 756

validation_window_days: 63

test_window_days: 21

step_days: 21

embargo_days: 5

```

Если горизонт H=1:

```text

embargo_days = 1

```

Для основного H=5:

```text

embargo_days = 5

```

---

### 15.3. Baselines

Обязательно сравнить event model с:

```text

random baseline;

sentiment-only baseline;

materiality-only baseline;

keyword-only baseline;

baseline_score-only, если есть.

```

---

### 15.4. Event score

Результат модели:

```text

event_score = P(signed_net_abnormal > 0)

```

Для long-only:

```text

trade_score = event_score if direction == positive else 0

```

Для integration с baseline:

```text

combined_score = w1 * baseline_score + w2 * event_score

```

Веса подбираются на validation, не на test.

---

## 16. Event Backtest

### 16.1. Event-only strategy

```text

long positive events with event_score >= threshold;

hold H = 5 days;

weights inverse volatility;

max positions = 10;

max position = 10%;

cash if no events.

```

---

### 16.2. Event study report

Для каждого event_type:

```text

count;

mean abnormal_ret;

median abnormal_ret;

positive rate;

mean net abnormal after costs;

top probability bucket return;

bottom probability bucket return;

sample by year.

```

---

### 16.3. Incremental evaluation

Сравнить:

```text

Phase 1 baseline;

baseline + event_score;

baseline + meta-filter, если Phase 2 готов;

baseline + meta-filter + event_score, если Phase 2 готов.

```

Если Phase 2 не готов:

```text

сравнение ограничивается baseline + event_score.

```

Метрики:

```text

Rank IC;

net Sharpe;

maxDD;

turnover;

cost sensitivity;

top quintile spread;

PnL attribution.

```

---

## 17. Отчёты Phase 3

### 17.1. Ingestion report

```text

sources enabled;

items fetched;

fetch errors;

duplicates;

published_at coverage;

discovered_at delay distribution;

backfill coverage.

```

---

### 17.2. Mapping report

```text

mentions count;

ambiguous mentions;

manual sample precision;

manual sample recall;

top unmapped phrases.

```

---

### 17.3. Event extraction report

```text

events count by type;

sentiment distribution;

materiality distribution;

confidence distribution;

rule-based vs LLM coverage;

LLM invalid JSON rate, если LLM используется.

```

---

### 17.4. Event model report

```text

AUC;

precision/recall;

calibration;

event_y rate;

top bucket abnormal return;

bottom bucket abnormal return;

feature importance;

event study plots;

cost sensitivity.

```

---

## 18. Задачи Phase 3

### NEWS-001. Source registry

Описание:

```text

Создать news_sources config.

```

Acceptance:

```text

каждый источник имеет rate limit;

есть timezone;

есть enabled flag.

```

---

### NEWS-002. News collector

Описание:

```text

Скачивать новости по RSS/HTML/API.

```

Acceptance:

```text

есть retry;

есть rate limiting;

raw сохраняется;

ошибки логируются.

```

---

### NEWS-003. Raw storage

Описание:

```text

Хранить raw immutable.

```

Acceptance:

```text

повторный запуск не перезаписывает raw;

можно восстановить news_items из raw.

```

---

### NEWS-004. Parser

Описание:

```text

Извлекать title, text, published_at.

```

Acceptance:

```text

timezone конвертируется в UTC;

если дата не найдена, ставится low_confidence;

есть parser version.

```

---

### NEWS-005. Deduplication

Описание:

```text

Убирать дубли и репосты.

```

Acceptance:

```text

url_hash, title_hash, similarity checks;

duplicate ссылается на canonical_news_id;

в events попадают только canonical.

```

---

### NEWS-006. Ticker mapper

Описание:

```text

Маппить новости на MOEX secid.

```

Acceptance:

```text

есть alias dictionary;

есть confidence;

есть manual override;

precision на ручной выборке >= 90%.

```

---

### NEWS-007. Rule-based event extractor

Описание:

```text

Извлекать event_type, sentiment, materiality без LLM.

```

Acceptance:

```text

конфиг словарей в YAML;

есть extractor version;

precision на ручной выборке >= 0.6 для major types.

```

---

### NEWS-008. Optional LLM extractor

Описание:

```text

Подключить локальный LLM или API через интерфейс.

```

Acceptance:

```text

JSON schema validation;

fallback на rule-based;

raw prompt/response сохраняются;

model version сохраняется.

```

Если LLM нет:

```text

задача может быть перенесена в backlog.

```

---

### NEWS-009. Event store

Описание:

```text

Сохранять events по каждому тикеру.

```

Acceptance:

```text

event связан с news_id;

есть secid;

есть event attributes;

есть extractor version.

```

---

### NEWS-010. Event features

Описание:

```text

Считать event features point-in-time.

```

Acceptance:

```text

feature_date = previous trading day by default;

нет future market data;

есть pre-event volume/return features.

```

---

### NEWS-011. Event labels

Описание:

```text

Считать abnormal returns и signed labels.

```

Acceptance:

```text

entry = next open;

exit = entry + H;

benchmark учитывается;

costs учитываются;

neutral events не используются для directional target.

```

---

### NEWS-012. Event model trainer

Описание:

```text

Walk-forward обучение event model.

```

Acceptance:

```text

embargo соблюдается;

threshold на validation;

есть baselines;

сохраняются metrics.

```

---

### NEWS-013. Event backtest

Описание:

```text

Event-only backtest и incremental evaluation.

```

Acceptance:

```text

long-only positive events;

costs учитываются;

есть event study;

есть сравнение с baseline.

```

---

### NEWS-014. Manual labeling

Описание:

```text

Разметить ручной датасет новостей.

```

Минимум:

```text

300 news items для ticker mapping;

200 news items для event types.

```

Acceptance:

```text

разметка сохранена;

есть precision/recall report;

есть список ошибок mapping и extractor.

```

---

## 19. Edge Cases Phase 3

### Новость опубликована в выходной

```text

signal_date = следующий торговый день.

```

---

### Новость не имеет timestamp

```text

published_at = null;

effective_published_at = discovered_at + delay;

time_confidence = low.

```

---

### Репост старой новости

```text

dedup должен найти canonical_news_id;

если similarity высокий, но дата старая, событие не должно создаваться заново.

```

---

### Новость про сектор без тикера

```text

не создавать event по конкретному тикеру;

можно позже использовать как macro/sector feature.

```

---

### Новость про preferred и common shares

```text

явное упоминание префов → SBERP и т.п.;

обычное упоминание Сбербанка без уточнения → SBER;

если непонятно → ambiguous.

```

---

### Событие на ex-dividend date

```text

если есть corporate action flag, пометить event как corporate_action_sensitive;

для MVP можно исключать такие события из trading или помечать risk_flag.

```

---

### Низкая ликвидность бумаги

```text

event может быть статистически интересен, но tradable=false.

```

---

## 20. Тестирование Phase 3

### Unit tests

```text

timezone conversion;

effective_published_at;

dedup by url/title/similarity;

ticker mapping;

event schema validation;

event label alignment.

```

### Integration tests

```text

подключить один mock source;

скачать/симулировать новости;

построить news_items;

построить events;

построить event features;

построить labels;

запустить event backtest.

```

### Leakage tests

```text

новость с published_at после feature cutoff не влияет на feature_date;

entry_date всегда после signal_date;

features не используют future market data;

duplicate с поздней датой не создаёт новый сигнал раньше оригинала.

```

---

## 21. Критерии приёмки Phase 3

### 21.1. Технический DoD

Phase 3 технически завершён, если:

```text

news collector работает;

raw storage immutable;

deduplication работает;

ticker mapping работает;

event extraction работает;

event store заполнен;

event features point-in-time;

event labels используют entry next open;

embargo соблюдается;

нет lookahead по published_at/discovered_at;

есть event backtest report.

```

---

### 21.2. Data quality gate

```text

fetch success rate >= 95% за последние 30 дней;

duplicate rate адекватный, без массовых пропусков;

ticker precision на ручной выборке >= 90%;

published_at coverage >= 80%;

для оставшихся используется conservative discovered_at delay.

```

---

### 21.3. Event quality gate

```text

для major event_types есть минимум 50-100 исторических событий;

manual sample event classification precision >= 0.6;

top probability bucket имеет лучший abnormal return, чем bottom;

нет прибыли только за счёт одного экстремального события;

event model лучше keyword-only baseline.

```

Если событий мало:

```text

Phase 3 переводится в режим накопления данных;

модель не используется в портфеле.

```

---

## 22. Пример конфигурации Phase 3

```yaml

experiment: phase3_event_pipeline

data_version: v1

news:

poll_interval_minutes: 30

raw_dir: data/raw/news

curated_dir: data/curated/news

timezone_default: Europe/Moscow

source_delay_minutes_default: 120

robots_policy: respect

user_agent: research-bot/0.1

dedup:

url_hash: true

title_hash: true

text_similarity: true

similarity_threshold: 0.85

window_hours: 24

ticker_mapping:

aliases_path: configs/ticker_aliases.yaml

min_confidence: 0.7

manual_overrides_path: configs/ticker_mapping_overrides.yaml

event_extraction:

rule_based: true

llm_enabled: false

llm_provider: local

llm_model: local-model-name

fallback_to_rules: true

json_schema_validation: true

event_signal:

cutoff_time: "23:30"

timezone: Europe/Moscow

feature_cutoff: previous_close

execution: next_open

labels:

horizons: [1, 5]

benchmark: IMOEX

cost_bps_one_way: 12

target: signed_net_abnormal_binary

min_materiality: 3

min_confidence: 0.6

tradable_directions: [positive]

model:

name: lightgbm_binary

splitter:

train_window_days: 756

validation_window_days: 63

test_window_days: 21

step_days: 21

embargo_days: 5

params:

n_estimators: 200

learning_rate: 0.03

num_leaves: 31

subsample: 0.8

colsample_bytree: 0.8

min_child_samples: 30

reg_alpha: 0.1

reg_lambda: 0.1

random_state: 42

backtest:

mode: long_only_positive_events

horizon_days: 5

max_positions: 10

max_position_weight: 0.10

weighting: event_score_inverse_volatility

cost_bps_one_way: 12

```

---

## 23. Команды запуска

```bash

make ingest_news

make build_news_items

make build_ticker_mentions

make build_events

make build_event_features

make build_event_labels

make run_phase3_event_backtest

make run_phase3_report

```

---

## 24. Definition of Done Phase 3

Phase 3 считается завершённым, если:

```text

news sources подключены;

raw storage работает;

dedup работает;

ticker mapping проверен вручную;

event extraction работает;

LLM слой существует хотя бы как optional adapter;

event features point-in-time;

event labels используют next open;

event model обучается walk-forward;

event study report построен;

есть incremental evaluation против baseline;

нет lookahead;

run воспроизводится.

```

---

## 25. Рекомендуемый порядок выполнения

```text

NEWS-001 → NEWS-002 → NEWS-003 → NEWS-004 → NEWS-005

NEWS-006 параллельно

NEWS-007

NEWS-008 опционально

NEWS-009 → NEWS-010 → NEWS-011 → NEWS-012 → NEWS-013

NEWS-014 параллельно с ручным контролем качества

```

---

## 26. Критичные открытые вопросы

Перед стартом Phase 3 нужно зафиксировать:

```text

1. Какие именно новостные источники разрешено и возможно собирать?

2. Есть ли у источников исторический архив?

3. Есть ли GPU/CPU для локального LLM?

4. Кто размечает ручной датасет новостей?

5. Есть ли sector mapping для MOEX?

6. Будет ли использоваться baseline_score как вход в event model?

7. Есть ли доступ к фьючерсам для будущего hedge?

```

Если ответов нет, Phase 3 можно начинать с rule-based collector и накопления истории.

---

## 27. Разделение ответственности между Phase 2 и Phase 3

| Объект | Phase 2 | Phase 3 |

|---|---:|---:|

| Primary trading rules | yes | no |

| Meta-labeling | yes | no |

| Regime overlay | yes | no |

| News collector | no | yes |

| Ticker mapping | no | yes |

| Event extraction | no | yes |

| LLM extraction | no | yes, optional |

| Event study | no | yes |

| Event-only backtest | no | yes |

| Baseline comparison | yes | yes |

| Mandatory dependency | Phase 0 + Phase 1 | Phase 0, Phase 1 желательно |

---

## 28. Финальная фиксация интеграции

Phase 2 и Phase 3 могут разрабатываться параллельно при условии:

```text

обе фазы используют общую cost model;

обе фазы используют общий backtester;

обе фазы используют общий walk-forward splitter;

обе фазы используют единый universe;

обе фазы не используют future data;

Phase 3 не блокируется отсутствием Phase 2.

```

Финальная интеграция:

```text

baseline

+ meta-filter

+ regime overlay

+ event_score

```

Но каждый модуль включается только после независимого acceptance gate.

Phase 4

# ТЗ Phase 4. Options / Derivatives Features

## 1. Статус и цель

- **Фаза:** Phase 4

- **Название:** Options / Derivatives Features

- **Рынок:** MOEX, TQBR + Срочный рынок (FORTS)

- **Тип работ:** Feasibility, сбор производных инструментов, расчет IV/Basis, интеграция фич в baseline.

- **Цель:** Добавить к baseline признаки, отражающие ожидания рынка из деривативов (IV, skew, term structure, put/call ratios, futures basis).

- **Гипотеза:** Срочный рынок быстрее или точнее отражает ожидания, чем spot-рынок, что дает инкрементальный сигнал для акций.

## 2. Зависимости и Scope

**Обязательные зависимости:**

- Phase 0 (Platform, daily_bars_curated, universe, calendar)

- Phase 1 (Baseline model & features)

**Опциональные зависимости:**

- Phase 2 (Regime features)

- Phase 3 (Event features)

**Критичный блок:** Phase 4 начинается не с модели, а с **feasibility**. Если качественных бесплатных опционов нет, фаза переключается в Plan B (futures basis, volatility proxy).

## 3. Архитектура и Decision Rules (Feasibility)

Команда должна проверить доступность истории опционов и фьючерсов в MOEX ISS (strike, expiry, volume, OI, settle, bid/ask, exchange IV) для топ-15 ликвидных бумаг.

**Decision rules:**

1. **Plan A (Options):** Есть цепи минимум по 10-15 underlying, история >= 2 лет, есть strike/expiry/volume/OI/settle, ликвидность позволяет считать IV без артефактов.

2. **Plan B (Futures/Vol Proxy):** Опционов мало, ликвидность низкая, нет истории, IV нестабилен.

3. **Hybrid:** Данные частичные. Используем только volatility proxy и futures basis.

## 4. Data Contracts

### 4.1. `derivatives_master`

Справочник производственных инструментов.

```text

derivative_secid     string

underlying_secid     string

derivative_type      string   -- option, future

contract_type        string   -- call, put, future

strike               float

expiry_date          date

board                string

currency             string

contract_size        float

tick_size            float

listing_date         date

delisting_date       date

source               string

```

### 4.2. `options_chains_curated`

```text

derivative_secid, underlying_secid, trade_date, contract_type, strike, expiry_date,

days_to_expiry, spot_close, forward_price, moneyness, settle, mid_price, volume,

open_interest, bid, ask, spread_pct, iv_source, iv_value, iv_quality, is_valid,

invalid_reason, data_version

```

- `iv_source`: exchange | calculated_bs | calculated_approx | unavailable

- `iv_quality`: high | medium | low

### 4.3. `futures_curated`

```text

future_secid, underlying_secid, trade_date, contract_code, expiry_date,

days_to_expiry, close, settle, volume, open_interest, spot_close, basis,

is_front_month, roll_flag, data_version

```

### 4.4. `derivative_features` (Wide format)

```text

trade_date, secid, iv_atm, iv_rank_252, iv_percentile_252, iv_term_structure,

iv_skew, put_call_volume_ratio, put_call_oi_ratio, option_volume_z,

iv_vs_realized_vol, futures_basis, futures_basis_z, futures_term_structure,

futures_volume_z, deriv_coverage_score

```

## 5. Plan A: Options Pipeline

### 5.1. Фильтры ликвидности

```yaml

options_filters:

min_days_to_expiry: 7

max_days_to_expiry: 90

min_moneyness: 0.85

max_moneyness: 1.15

min_option_volume: 10

min_option_oi: 50

max_spread_pct: 0.10

```

Если ликвидность ниже — опцион не используется для IV.

### 5.2. Расчет IV

Если нет `iv_exchange`, считать из `mid_price` или `settle` через Black-Scholes.

- **Параметры BS:** `S = spot_close`, `K = strike`, `T = days_to_expiry / 365`, `r = risk_free_rate` (point-in-time), `q = dividend_yield` (исторический или 0).

- **Solver:** Bisection/Newton. Bounds: `0.05..5.0`, max iterations: 100.

- Если mid price слишком широкий -> `iv_quality = low`.

### 5.3. Агрегация метрик по underlying

1. **ATM IV:** `median(iv_value)` для moneyness 0.95..1.05 и DTE 15..60. Если опционов < 3 -> `null`.

2. **IV Rank / Percentile:** За 252 дня.

3. **Term Structure:** `iv_near (DTE 15-30) - iv_far (DTE 60-90)`.

4. **IV Skew:** `median put IV (moneyness 0.85-0.95) - median call IV (moneyness 1.05-1.15)`.

5. **Put/Call Ratios:** По volume и OI.

6. **Unusual Volume:** Z-score суммарного объема опционов за 21 день.

7. **IV vs Realized Vol:** `iv_atm - realized_vol_21` (обе в годовом выражении).

8. **Coverage Score:** Доля дней за 63 дня, когда `iv_atm` доступен. Если < 0.5 -> фичи unreliable.

## 6. Plan B: Futures / Volatility Proxy

### 6.1. Front Month & Roll Rules

- **Front:** Ближайший контракт с `days_to_expiry > 0`, volume/OI >= threshold.

- **Roll:** Переход на следующий контракт, если `days_to_expiry <= 5` или volume/OI следующего выше.

- Каждый roll сохраняется (`roll_date`, `old_contract`, `new_contract`, `roll_reason`).

- **Запрещено:** Склеивать цены фьючерсов без adjustment и считать returns через roll как обычный price return. Для basis использовать фактические цены front контракта с `roll_flag`.

### 6.2. Futures Features

```text

futures_basis = future_close / spot_close - 1

futures_basis_z_63, futures_basis_change_5, futures_volume_z_21, futures_oi_z_21,

futures_term_structure, contango_flag, backwardation_flag

```

Если фьючерс только на индекс -> использовать как market regime feature (`index_futures_basis`).

## 7. Интеграция и Backtest

### 7.1. Основная интеграция

Не строить отдельную options-only стратегию. Добавлять фичи в Phase 1 LightGBM.

- Target: `top 40% forward 5-day return`

- Обработка пропусков: Оставлять `NaN` для LightGBM + добавлять `coverage_flag`.

- **Обязательный срез:** Оценить Full universe (с пропусками) и Covered subset (где данные доступны). Проверить на selection bias.

### 7.2. Research Gate

Модуль считается production-ready, если выполнен хотя бы один критерий:

- Incremental Rank IC >= `0.003`

- Net Sharpe improvement >= `0.1`

- Улучшение top quintile net return без роста turnover

- Улучшение maxDD при сохранении Sharpe

- Стратегия не умирает при `cost_bps = 20`.

## 8. Edge Cases

1. **Низколиквидные опционы:** `iv_quality = low`, feature = null.

2. **Экстраполяция IV:** Запрещено заполнять IV по соседним страйкам без модели или ставить IV = 0.

3. **Дивиденды:** Dividend yield должен быть point-in-time. Если история неизвестна -> использовать exchange IV или помечать calculated IV как low confidence.

4. **Сплиты/КА:** Strike и specs должны быть скорректированы. Если неизвестно -> контракт исключается.

5. **Отсутствие underlying:** Если бумага не eligible в universe, derivative feature не используется для торговли.

## 9. Задачи (OPT)

| ID | Задача | Acceptance Criteria |

|---|---|---|

| **OPT-001** | Derivatives feasibility | Report, coverage matrix, examples, Plan A/B recommendation |

| **OPT-002** | Derivatives master | Top-15 underlyings проверены вручную, strike/expiry корректны |

| **OPT-003** | Options raw ingestion | Raw immutable, pagination/retry, нет дублей |

| **OPT-004** | Options curation | Liquidity filters, moneyness, DTE, invalid rows имеют reason |

| **OPT-005** | IV calculator | Exchange IV priority, unit tests, bounds, iv_quality |

| **OPT-006** | Options metrics builder | iv_atm, rank, skew, term structure, put/call, нет lookahead |

| **OPT-007** | Futures ingestion | Front month, roll flags, basis, volume/OI |

| **OPT-008** | Futures features builder | basis_z, term structure, roll periods помечены |

| **OPT-009** | Feature integration | Join к baseline panel, coverage_flag, covered subset report |

| **OPT-010** | Incremental evaluation | Baseline vs Baseline+Derivs, Rank IC/Sharpe delta, cost sensitivity |

## 10. Тестирование

- **Unit:** Moneyness, DTE, IV bounds, put/call ratio, basis, front month selection, roll flag.

- **Data Quality:** Нет дублей, strike > 0, expiry > trade_date, volume/OI >= 0, IV в bounds, spread_pct sanity.

- **Leakage:** Features используют данные только до T, IV не использует будущие опционы, futures front month не использует будущий roll задним числом.

## 11. Конфигурация (YAML)

```yaml

experiment: phase4_derivatives

data_version: v1

baseline_run_id: phase1_baseline_run_xxx

derivatives:

mode: auto   # auto | options | futures_only | disabled

feasibility_required: true

options:

enabled_if_feasible: true

min_days_to_expiry: 7

max_days_to_expiry: 90

min_moneyness: 0.85

max_moneyness: 1.15

min_option_volume: 10

min_option_oi: 50

max_spread_pct: 0.10

iv_bounds: [0.05, 5.0]

iv_quality_min: medium

atm_moneyness_range: [0.95, 1.05]

atm_dte_range: [15, 60]

near_dte_range: [15, 30]

far_dte_range: [60, 90]

skew_put_moneyness: [0.85, 0.95]

skew_call_moneyness: [1.05, 1.15]

futures:

enabled: true

front_min_volume: 100

front_min_open_interest: 500

roll_days_to_expiry: 5

basis_eps: 1e-9

features:

iv_rank_window: 252

realized_vol_window: 21

volume_z_window: 21

coverage_window: 63

min_coverage_score: 0.5

risk_free_rate:

source: config

annual_rate: 0.10

dividend_yield:

source: historical_dividends

fallback: 0.0

evaluation:

horizons: [5]

cost_bps_scenarios: [5, 12, 20, 40]

compare:

- baseline

- baseline_plus_options

- baseline_plus_futures

- baseline_plus_all_derivatives

```

## 12. Definition of Done

```text

[ ] Feasibility report готов, Plan A/B выбран обоснованно

[ ] Derivatives master создан

[ ] Raw/curated слои работают, DQ report создан

[ ] IV или futures features считаются point-in-time

[ ] Features присоединяются к baseline

[ ] Incremental evaluation и cost sensitivity выполнены

[ ] Нет lookahead, run воспроизводится

[ ] Модуль получил статус: production-candidate / research-only / dropped

```

Phase 5

# ТЗ Phase 5. Graph Lead-Lag Models

## 1. Статус и цель

- **Фаза:** Phase 5

- **Название:** Graph Lead-Lag Models

- **Рынок:** MOEX, TQBR

- **Тип работ:** Построение графов связей, детекция лидеров/лаггардов, lead-lag фичи, интеграция в baseline.

- **Цель:** Использовать связи между бумагами для поиска ситуаций, когда лидер отреагировал на информацию, а лаггард может отреагировать позже.

- **Критичное ограничение:** Нельзя путать lead-lag с обычной market beta. Если акция растет только из-за IMOEX — это не graph alpha. Обязательны контроли: IMOEX return lag, stock beta to IMOEX, sector return, liquidity.

## 2. Зависимости и Scope

**Обязательные зависимости:**

- Phase 0 (Platform, daily_bars_curated, universe, calendar)

- Phase 1 (Baseline model & features)

- Sector mapping (желательно)

**Опциональные зависимости:**

- Phase 3 (News co-mentions для ребер графа)

- Phase 4 (Futures-spot ребра)

## 3. Архитектура

```text

graph nodes → graph edges → graph snapshots → leader/laggard detection →

graph features → lead-lag model → integration with baseline → backtest

```

## 4. Data Contracts

### 4.1. `graph_nodes`

```text

node_id, secid, node_type (stock, index, future, sector, commodity, fx),

sector, first_valid_date, last_valid_date, status

```

### 4.2. `graph_edges`

```text

graph_date, node_i, node_j, edge_type, edge_weight, correlation_63,

correlation_126, stability_score, liquidity_score, source, data_version

```

- `edge_type`: correlation | sector | index_membership | supply_chain_manual | news_co_mention | futures_spot

### 4.3. `graph_snapshots`

```text

graph_date, graph_version, node_count, edge_count, density, avg_degree,

top_leaders_json, config_hash, data_version

```

### 4.4. `leader_scores`

```text

graph_date, secid, leader_score, liquidity_rank, centrality_rank,

beta_rank, volume_rank, is_leader

```

### 4.5. `graph_features`

```text

graph_date, secid, own_ret_lag_1, own_ret_lag_5, leader_ret_lag_1,

leader_ret_lag_3, leader_ret_lag_5, neighbor_ret_lag_1, neighbor_ret_lag_5,

neighbor_volume_z, edge_strength_to_leaders, centrality, lead_lag_beta_126,

sector_momentum_21, imoex_ret_lag_1, beta_imoex_126, baseline_score, data_version

```

## 5. Graph Construction

### 5.1. Nodes

Для MVP: `stocks (eligible TQBR) + IMOEX + sectors`.

### 5.2. Edges & Weights

1. **Correlation:** `corr_126 = correlation(adj_ret_i, adj_ret_j, window=126)`. Условия: min obs >= 100, corr > 0.30. Вес: `max(corr_126, 0)`.

- `stability_score`: Доля 21-day rolling correlations за 126 дней, которые > 0. Если < 0.5 -> `edge_weight *= 0.5`.

2. **Sector:** Если в одном секторе -> вес `0.5`.

3. **Index Membership:** Если в одном индексе -> вес `0.3` (или на основе весов в индексе).

4. **Manual Supply Chain:** Ручной справочник для топ-20.

5. **News Co-mention (Опционально, если Phase 3 готов):** `weight = exp(-days_since_mention / decay_days)`. `decay_days = 5`, max window = 10 days. Только для material news.

6. **Futures-Spot (Опционально, если Phase 4 готов):** Future ↔ Underlying, вес `0.7`.

**Final Edge Weight:**

```yaml

edge_weights:

correlation: 0.5

sector: 0.2

index_membership: 0.1

manual: 0.1

news_co_mention: 0.1

futures_spot: 0.2

```

`edge_weight = min(sum(weighted_edges), 1.0)`

### 5.3. Snapshots & Point-in-Time

- Частота: Каждые 5 торговых дней (rebalance date).

- **Запрещено:** Использовать corr за период, включающий T+1; будущие изменения индексов; новости с `effective_published_at > T`.

## 6. Leader Detection & Features

### 6.1. Leader Score

```text

liquidity_rank = rank(ADV_63)

centrality_rank = rank(weighted degree или eigenvector centrality)

beta_rank = rank(beta_to_IMOEX_126)

volume_rank = rank(volume_z_5_63)

leader_score = 0.40*liquidity_rank + 0.30*centrality_rank + 0.20*beta_rank + 0.10*volume_rank

```

- `is_leader = true` если `leader_score >= 0.80 percentile` или `top_n = 10`.

- Сглаживание: `EMA(leader_score, span=5)` для предотвращения хаотичной смены лидеров.

### 6.2. Graph Features (Strictly Point-in-Time до T)

1. **Own lag:** `adj_ret[T-1]`, `adj_close[T-1]/adj_close[T-6] - 1`, `volume_z_5_63[T-1]`.

2. **Leader returns:** `mean(adj_ret_j[T-k])` для лидеров, k = 1, 3, 5.

3. **Neighbor returns:** `sum(edge_weight_ij * adj_ret_j[T-k]) / sum(edge_weight_ij)`. Если сумма весов = 0 -> 0.

4. **Edge strength to leaders:** `sum(edge_weight_ij)` для лидеров.

5. **Lead-lag beta:** Регрессия за 126 дней: `own_ret_t = alpha + beta_lag*leader_ret_{t-1} + beta_market*IMOEX_ret_t + epsilon`. Если obs < 60 -> null.

6. **Market Beta Control:** `beta_imoex_126`, `imoex_ret_lag_1` (Обязательны для исключения скрытой index beta).

## 7. Модели и Labels

### 7.1. Labels

Используются из Phase 1: H=5, entry next open, exit +5 days. `y = 1 if rank_pct >= 0.60`.

### 7.2. Модели для сравнения

1. **Baseline:** Phase 1 features only.

2. **Graph Incremental:** Baseline features + Graph features -> LightGBM.

3. **Graph-only Diagnostic:** Graph features + minimal controls (`imoex_ret_lag_1`, `beta_imoex_126`, `vol_21`, `adv_z_21_63`). Только для диагностики.

**GNN:** Не делать сразу. Порядок: Simple regression -> LightGBM with graph features -> GNN (только если есть устойчивый edge и готовы ресурсы). GNN часто не дает пользы на малом cross-section Мосбиржи.

## 8. Portfolio Integration & Backtest

### 8.1. Интеграция

```text

combined_score = w_baseline * baseline_score + w_graph * graph_score

```

Старт: `w_baseline = 0.7`, `w_graph = 0.3`. Оптимизация на validation по Rank IC, net Sharpe, turnover penalty.

### 8.2. Constraints & Turnover Control

- Long-only, top 10-20, max_position 10%, max_sector 30%, min ADV.

- Сглаживание сигнала: `EMA(combined_score, span=3)` или trade only if score change > threshold.

### 8.3. Метрики и Capacity

- **Capacity:** `participation = position_value / ADV_63`. Если > 5% -> constrained. Отчет: avg/max participation, доля constrained.

- **Beta Exposure:** `portfolio_beta_126 = sum(weight_i * beta_i)`. Если > 1.2 без объяснения -> проверить на скрытую long-beta.

- **Lead-lag Decay:** Таблица `lag = 1..10` vs `correlation(leader_ret_lag_k, stock_fwd_ret)`.

- **Research Gate:** Incremental Rank IC >= 0.003, Net Sharpe improvement >= 0.1, Turnover не растет чрезмерно, Capacity достаточный, Сигнал не объясняется только IMOEX beta.

## 9. Edge Cases

1. **Spurious Correlations:** Если после контроля IMOEX return/beta edge исчезает -> feature не полезен.

2. **Structural Breaks:** Санкции/делистинги ломают связи. Graph snapshot должен иметь config_version, допускается manual override.

3. **Graph Density:** Если граф слишком плотный, neighbor features усредняют рынок -> превращаются в index beta. Контроль: `edge_threshold`, `max_edges_per_node = 10`, `stability_score`.

4. **News Co-mention Noise:** Упоминание в биржевом обзоре не экономическая связь. Использовать только material news, decay, min confidence.

## 10. Задачи (GRP)

| ID | Задача | Acceptance Criteria |

|---|---|---|

| **GRP-001** | Graph nodes master | Stocks, index, sectors имеют node_id, status, valid dates |

| **GRP-002** | Sector/Index mapping | Top-50 покрыты, нет будущих membership в прошлых snapshot |

| **GRP-003** | Correlation graph builder | Window 126, min obs, threshold, stability score, нет lookahead |

| **GRP-004** | Graph snapshot builder | Edge weights нормализованы, point-in-time, density/leaders saved |

| **GRP-005** | Leader score | Ranks считаются, сглажен, стабилен, report top leaders |

| **GRP-006** | Graph features | Lag features до T, neighbor returns нормализованы, join к baseline |

| **GRP-007** | Lead-lag diagnostic | Lag decay table, lead-lag beta, контроль IMOEX beta |

| **GRP-008** | Graph model integration | Walk-forward, embargo, validation, feature importance |

| **GRP-009** | Graph backtest report | Rank IC/Sharpe delta, turnover, capacity, beta/sector exposure |

## 11. Тестирование

- **Unit:** Correlation edge, weight normalization, leader score, neighbor return, lead-lag regression, snapshot point-in-time.

- **Integration:** Синтетический рынок из 5 бумаг, заданный лидер, лаггард. Graph features должны поймать lag без leakage.

- **Leakage:** Graph на дату T не использует returns после T, news co-mention <= T, index membership без будущих включений, leader_score без будущей ликвидности.

## 12. Конфигурация (YAML)

```yaml

experiment: phase5_graph

data_version: v1

baseline_run_id: phase1_baseline_run_xxx

graph:

universe:

source: phase0_universe

min_eligible_count: 20

top_n_by_adv63: 50

snapshot_frequency_days: 5

edges:

correlation:

enabled: true

window: 126

min_obs: 100

threshold: 0.30

stability_window: 21

stability_min: 0.5

sector: {enabled: true, weight: 0.5}

index_membership: {enabled: true, weight: 0.3}

manual: {enabled: true, path: configs/manual_edges.yaml}

news_co_mention: {enabled: false, decay_days: 5, max_window_days: 10, min_confidence: 0.6}

futures_spot: {enabled: false, weight: 0.7}

edge_weights:

correlation: 0.5

sector: 0.2

index_membership: 0.1

manual: 0.1

news_co_mention: 0.1

futures_spot: 0.2

max_edges_per_node: 10

leaders:

top_n: 10

min_percentile: 0.80

ema_span: 5

components:

liquidity_rank: 0.40

centrality_rank: 0.30

beta_rank: 0.20

volume_rank: 0.10

features:

lags: [1, 3, 5]

lead_lag_regression_window: 126

min_regression_obs: 60

include_baseline_score: true

model:

name: lightgbm_binary

target: phase1_label_h5

splitter:

train_window_days: 1260

validation_window_days: 63

test_window_days: 21

step_days: 21

embargo_days: 5

evaluation:

horizons: [1, 5, 10]

cost_bps_scenarios: [5, 12, 20, 40]

compare:

- baseline

- baseline_plus_graph

- graph_only_diagnostic

capacity:

max_participation: 0.05

```

## 13. Definition of Done

```text

[ ] Graph nodes и edges построены

[ ] Graph snapshots point-in-time

[ ] Leader scores стабильны

[ ] Graph features рассчитаны без lookahead

[ ] Lead-lag diagnostic выполнен

[ ] Baseline+graph model обучается walk-forward

[ ] Incremental evaluation и capacity report выполнены

[ ] Beta exposure проверен (нет скрытой long-beta)

[ ] Нет future leakage, run воспроизводится

[ ] Модуль получил статус: production-candidate / research-only / dropped

```

Приложение А (Глоссарий)

| Термин | Определение |

|---|---|

| **Adjusted return / adjusted price** | Доходность или цена, скорректированная на дивиденды, сплиты и иные корпоративные события. Позволяет сравнивать доходности через ex-dividend даты без искусственных гэпов. |

| **ADV (Average Daily Value)** | Средний рублёвый оборот бумаги за N дней (обычно 21 или 63). Основной фильтр ликвидности. |

| **Amihud illiquidity** | `mean(|return| / value)`. Показывает, насколько сильно цена двигается на единицу оборота. Выше = менее ликвидная. |

| **Backtester** | Движок, который по матрице весов `Date × Ticker` и доходностям считает PnL портфеля с учётом издержек, turnover и ограничений. |

| **Baseline** | Простейшая рабочая модель (cross-sectional LightGBM), относительно которой оценивается инкрементальная польза каждого последующего модуля. |

| **Basis (futures)** | Разница между ценой фьючерса и спот-ценой: `future / spot − 1`. Положительный basis = contango, отрицательный = backwardation. |

| **Breadth** | Доля акций universe, находящихся выше своей SMA (обычно 50 или 200). Индикатор широты ралли/распродажи. |

| **Corporate action (CA)** | Корпоративное событие: дивиденд, сплит, делистинг, допэмиссия. Требует корректировки цен и/или исключения бумаги из universe. |

| **Cost bps (one-way)** | Издержки на одну сторону сделки в базисных пунктах: комиссия + спред + slippage. Базовый параметр: 12 bps. |

| **Cross-sectional модель** | Модель, которая на каждую дату ранжирует бумаги между собой. Предсказывает не абсолютную цену, а относительный порядок доходностей. |

| **Drawdown (DD)** | Просадка портфеля от локального пика до минимума. `maxDD` — максимальная просадка за период. |

| **Embargo** | Пропуск нескольких торговых дней между концом train и началом validation/test. Предотвращает «протекание» label в train при overlapping windows. |

| **Event study** | Анализ аномальной доходности вокруг события (ex-dividend, earnings, sanction). Строит средний AR по дням −5…+20. |

| **Feature store** | Хранилище рассчитанных признаков. Обязательное свойство — point-in-time: на дату T доступны только данные до T включительно. |

| **Forward return (fwd_ret)** | Доходность бумаги за будущий период от entry до exit. Например: `open[T+1+H] / open[T+1] − 1`. |

| **Graph lead-lag** | Подход, где одни бумаги (лидеры) реагируют на информацию раньше, а другие (лаггарды) — с задержкой. Граф кодирует связи между ними. |

| **Gross exposure** | Сумма абсолютных весов позиций. В long-only портфеле = 100%, если нет cash. |

| **Hit rate** | Доля сигналов/сделок, которые принесли положительный net return. |

| **Implied volatility (IV)** | Волатильность, извлечённая из рыночной цены опциона через модель ценообразования (Black-Scholes). Отражает ожидания рынка. |

| **Label / target** | Переменная, которую модель учится предсказывать. Например: «попадёт ли бумага в top-40% по fwd_ret_5». |

| **Lookahead bias** | Ошибка, при которой модель фактически использует информацию из будущего: нормализация по всему датасету, future returns в features, universe по текущему составу. |

| **Materiality** | Оценка значимости события для цены, шкала 1–5. 1 = информационный шум, 5 = критично (санкции, дефолт). |

| **Meta-labeling** | Подход, где первичная стратегия генерирует кандидатов, а ML-модель второго уровня решает, исполнять сигнал или пропустить. |

| **Moneyness** | Отношение spot-цены к страйку: `S / K`. ATM = 1.0. |

| **Net Sharpe** | Sharpe ratio после вычета издержек. Основной критерий «живости» стратегии. |

| **Open interest (OI)** | Количество открытых контрактов на срочном рынке. Индикатор ликвидности и интереса. |

| **Point-in-time** | Принцип: данные используются только в том виде, в каком они были известны на момент принятия решения. |

| **Primary strategy** | Детерминированное правило (momentum, reversal, abnormal volume), которое генерирует кандидат-сигналы для meta-filter. |

| **Rank IC (Information Coefficient)** | Spearman-корреляция между предсказанным score и фактическим рангом будущей доходности на каждую дату. `IC > 0.01` — слабый, но рабочий сигнал. |

| **Regime overlay** | Модуль, который определяет текущий рыночный режим (trend, stress, mean-reversion) и масштабирует gross exposure портфеля. |

| **Slippage** | Разница между ожидаемой ценой исполнения и фактической. Включается в cost model. |

| **Survivorship bias** | Ошибка, когда backtest строится только на бумагах, доживших до текущего момента. Делистинги должны быть в историческом universe. |

| **Turnover** | Суммарный объём сделок при ребалансировке: `0.5 × Σ|w_new − w_old|`. Определяет уровень издержек. |

| **Walk-forward** | Схема валидации: обучение только на прошлом → тест на будущем → сдвиг окна. Запрещает random split по строкам. |

| **Winsorization** | Обрезка выбросов на заданные перцентили (обычно 1%–99%) cross-sectionally на каждую дату. Предотвращает влияние экстремальных значений. |

| **Universe** | Набор бумаг, допустимых к торговле на конкретную дату после фильтров ликвидности, истории и корпоративных событий. |